АДМИНИСТРАЦИЯ  КАПУСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 года						№ 94

Об организации безаварийного  пропуска весеннего паводка 2017 года

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки на территории администрации Капустихинского сельсовета  администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1.Состав противопаводковой комиссии.

1.2.Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории администрации Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района.

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном  стенде  в здании администрации Капустихинского сельсовета и на официальном сайте администрации района.

3.Настоящее постановление в силу со дня обнародования.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Капустихинского сельсовета					Л.И.Афоньшина

Утвержден

постановлением администрации

Капустихинского сельсовета

Воскресенского муниципального района

от  29  декабря 2016  года  № 94

СОСТАВ

противопаводковой комиссии администрации Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района

| 1.Афоньшина Любовь Ивановна | -глава администрации Капустихинского сельсовета |
| --- | --- |
| 2.Волков Анатолий Васильевич | -начальник МПК администрации Капустихинского сельсовета |
| Члены комиссии: |
| 1.Жарикова Светлана Георгиевна | -депутат деревни Русениха; |
| 2.Щелоква Вера Юрьевна | -заведующая Русенихинского ФАП |
| 3.Большакова Галина Васильевна | -специалист администрации; |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Капустихинского сельсовета

Воскресенского муниципального района

от 29 декабря  2016 года №94

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

Воскресенского муниципального района в период паводка 2017 года

| № п.п. | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов по планированию и подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. | До 01 марта |  | глава администрации |
| 2. | Определение сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | До 01 марта |  | глава администрации, МПК администрации |
| 3. | Доведение памяток населению от ГО и ЧС района по подготовке к безаварийному проведению паводкового периода. | До 01 апреля |  | Сектор по делам ГО и ЧС (Панков В.М.), глава администрации, члены комиссии |
| 4. | Разработка противопаводковых мероприятий в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводка. | До 01 апреля |  | состав комиссии |
| 5. | Определение зон возможного затопления и подтопления. | До 01 марта |  | Сектор по делам ГО и ЧС (Панков В. М), гл. архитектор ОКСА Храмова Т.М., глава администрации, депутаты сельсовета |
| 6. | Обеспечение безопасности населения, определение мест размещения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов для скота. | Постоянно |  | глава администрации, состав комиссии |
| 7. | Проверка готовности водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод, создание запасов строительных материалов. | До 01 апреля |  | глава администрации, состав комиссии |
| 8. | Обеспечение контроля за обстановкой в местах массового лова рыбы в предпаводковый период, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед. | Весеннее половодье |  | участковый Воскресенского ОВД по администрации Капустихинского сельсовета (Легошин А.В.), глава администрации |
| 9. | Провести обследование скотомогильников, | До 30 марта |  | Глава администрации, специалист ГУНО «Госветобъединение Воскресенского района» (по согласованию.), специалист ГО и ЧС (по согласованию ), специалист охраны окружающей среды (по согласованию) |
| 10. | Организация дежурства членов комиссии в случае обострения ситуации при паводке | Весеннее половодье |  | состав комиссии, депутаты сельсовета |
| 11. | Контроль выполнения принятых планов и решений противопаводковой комиссии, постановления главы администрации «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году». | до окончания паводка |  | глава администрации, ГО и ЧС района |