

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н ИЕ

17 июня 2016 года № 76

**О работе Отдела капитального строительства и архитектуры**

 **и выполнении плана строительства объектов**

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016 год, заслушав и обсудив информацию начальника Отдела капитального строительства и архитектуры администрации района А.А.Покалякина о работе ОКСА и выполнении плана строительства объектов,

Земское собрание р е ш и л о:

Информацию о работе ОКСА администрации района и выполнении плана строительства объектов принять к сведению.

Глава местного самоуправления А.В.Безденежных

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ И ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ**

Наиболее важным и перспективным направлением, активно реализуемым в настоящее время на территории района, является газификация. Большая работа была проведена по подготовке проектной документации по газификации жилого сектора Воскресенского района.

 Завершается проектирование газоснабжения ул. Горохова, Марунова с подводящимся гозопроводом высокого давления. Проектируется за счет средств населения газоснабжение улиц Ленина, Коммунистическая, Мира, Свободы, Пролетарская, Комсомольская, пер. Сплавной и т.д.

 Построенные и будут сдаваться в 2016 году газопровод низкого давления на ул. Волкова, газопровод высокого и низкого давление по ул. Белова ШРП-16. Ведется строительство газопровода низкого давления на ул. Чапаева, Некрасова, Пристанская и пер. Гагарина.

**Приобретено в 2016 г**.:

- Приобретено 7 жилых помещений на первичном рынке во вновь введенном многоквартирном доме (для детей-сирот), согласно выделенных квот.

- Три вдовы ВОВ получили субсидии для приобретение жилья.

- Сертификат на сумму 1 944 432,00 руб. получила семья Лебедевой Л.А.

 **Построено**:

- торговый центр по ул. Ленина 108.

 **Проектируется:**

Инженерная и дорожная инфраструктура территории микрорайона малоэтажной застройки в западной части р.п.Воскресенское.

Разрабатывается градостроительная документация на Нестиарскую, Нахратовскую, Староустинскую, Владимирскую сельскую администрацию.

Утверждены Генеральные планы на Богородскую, Воздвиженскую, Глуховскую, Благовещенскую, Капустихинскую сельские администрации.

Автодорога на п.им. Михеева.

В перспективе планируется выполнить проектирование а/д д. Бовырино, Кузнецово.

 **Запланировано строительства в 2016 году**

- автодорога «Подъезд к д. Марково от а/д Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области»

- автодорога «Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области».

- Введено жилья в 2016 году 431,8 м2

- Выдано 22 разрешения на строительство для всех форм собственности,

- Выдано одно разрешение юридическому лицу на ввод объекта строительства.

- Оказано 58 муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, часть из них через МФЦ Воскресенского района (выдача исходной и разрешительной документации, согласования, и заключения по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта).

**Межведомственной комиссией**:

- Проведено 24 обследования жилья по обращениям граждан и юр. лиц.

- Выдано 4 документа по переоборудованию, переводу и перепланировке помещений.

- Проведено 3 заседания технического совета, рассмотрено 8 заявлений в области градостроительной деятельности.

 За 5 месяцев 2016 года в районный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду и от штрафов за нарушение природоохранного законодательства поступило – 237,96 тысяч рублей.

 С 05 апреля по 15 мая проходили месячник по благоустройству и санитарной очистке территории района, за данный период было ликвидировано 28 несанкционированных свалок, собрано и вывезено 2085м3 мусора. Отловлено 33 безнадзорных животных.

-По программе местных инициатив принято 6 проектов из 14. На общую сумму 9 000 901,00 руб.

 **В ближайшее время (2016 – 2017 г.г.) планируется реализация следующих мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения района:**

 Газификация центральной и южной части р.п.Воскресенское, Владимирская сельская администрация: д. Осиновка, с Владимирское. Строительство газовой котельной в ЦРБ. Газоснабжение котельной в д./с. д. Бараново, ДК д. Капустиха.

 Капитальный ремонт по федеральному закону №185-ФЗ многоквартирных жилых домов

 Инженерная и дорожная инфраструктура территории микрорайона малоэтажной застройки в северо-западной части р.п.Воскресенское 2 очередь.

 Утвердить градостроительную документацию (в том числе ПЗЗ) на Нестиарскую, Нахратовскую, Староустинскую, Владимирскую администрации.

 Разработать в 2017 году градостроительную документацию на Егоровскую – администрацию.

 Строительство школы на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской области.