ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 марта 2019 года	№27

О планах и перспективах благоустройства населенных пунктов Воскресенского муниципального района в 2019 году.

О реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 г.г. на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» за 2018 год и планы на 2019 год

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2019 году заслушав и обсудив информацию главы администрации р.п.Воскресенское А.В.Гурылева о благоустройстве п.Воскресенское, заместителя начальника ОКСА, главного архитектора района Т.М. Храмовой о благоустройстве населенных пунктов района в 2018 году, заместителя главы администрации В.Е.Пайкова о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 г.г. на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» за 2018 год и планы на 2019 год,

Земское собрание района решило:

Информацию о благоустройстве р.п.Воскресенское, населенных пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области (приложение № 1), о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 г.г. на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» за 2018 год и планы на 2019 год (приложение № 2) принять к сведению.

Глава местного самоуправления			А.В.Безденежных

## Приложение № 1

## к решению Земского собрания

## Воскресенского муниципального района

## Нижегородской области

## от 28.03.2019 №27

| План благоустройства поселений Воскресенского муниципального района на 2019 год |
| --- |
| № | мероприятие | адрес | сроки | Стоимость тыс. руб. | Источник финансирования | примечание |
|  | р.п. Воскресенское |
| 1 | Подготовка и вручение предписаний по уборке мусора, санитарной очистке и организации благоустройства прилегающих территорий юридическим лицам и предпринимателям | По всем населенным пунктам | До 15 апреля |  |  | Администрация |
| 2 | Продолжение работы по заключению договоров о закреплении прилегающей территории | По всем населенным пунктам | В течение года |  |  | Администрация |
| 3 | Подготовка и вручение предписаний по уборке прилегающих территорий физическими лицами | По всем населенным пунктам | В течение года |  |  | Администрация |
| 4 | Организация субботников по очистке территорий населенных пунктов | По всем населенным пунктам | В течение года |  |  | Администрация Депутаты в своих округах и по месту работы |
| 5 | Санитарная очистка от мусора и благоустройство кладбищ |  | До 1 мая | 28,535 | Бюджет | Администрация Жители на субботниках |
| 6 | Уборка несанкционированных свалок мусора | берег реки Ветлуга вдоль улицы Калинина, лестница к реке Ветлуга у ЦРБ), дорога к деревне Чухломка, свалка за улицей Зеленая в поселке Калиниха, свалка в Калинихе по дороге к асфальтному заводу | До 1 июня | 30,000 | Бюджет | Администрация |
| 7 | Уборка мусора, побелка деревьев, ремонт и покраска памятников, скамеек, урн и ограждения парке. | в Сквере Победы в р.п.Воскресенское, в поселке Калиниха, поселке имени Михеева, Беляевском | До 1 мая | 40,000 | Бюджет | Администрация Учащиеся Воскресенской, Задворковской школ |
| 8 | Ремонт досок объявлений | ул. Ленина у дома № 68, 115, 209, ул. Береговая у дома № 22 ул. Большакова у дома № 23 | До 9 мая |  | Бюджет | Администрация |
| 9 | Ремонт детских площадок | улица Симонова, Березовская, Октябрьская, 60 лет Октября, Ленина, Береговая | До 1 июня | 105,600 | Бюджет | Администрация |
| 10 | Покраска бордюров | на площади Ленина | До 9 мая | 2,000 | Бюджет | Администрация |
| 11 | Кронирование и выборочная посадка кустарников | площадь Ленина, улица Октябрьская, улице Ленина | До 1 июня |  |  | Администрация |
| 12 | Установка и замена урн | на улице Ленина, улице Октябрьская, площади Ленина, в Сквере Победы | До 1 июня | 10,000 | Бюджет | Администрация владельцы торговых точек, руководители учреждений и организаций |
| 13 | Разбивка цветников | на улице Ленина, улице Октябрьская, площади Ленина, Сквер Победы | До 1 мая |  | Бюджет | Администрация Учащиеся Воскресенской школы, владельцы торговых точек |
| 14 | Приобретение детского спортивного и игрового оборудования | улица Коммунистическая 78 «А» | До 1 мая | 150,000 | Бюджет | Администрация МУП ЖКХ «Водоканал» |
| 15 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия местных автодорог (примерно 500 квадратных метров) | Площадь Ленина, улицы Февральская, Красноармейская, Пушкина, Короленко, 60 лет Октября, Щукина, переулок Школьный, Сахарова, Чапаева, переулок Маслозаводский | До 15 июня | 1442,000 | Бюджет Д.фонд | Администрация Дорожные организации по договору |
| 16 | Зимнее содержание дорог и вывозка снега | По всем населенным пунктам | Зимний период | 1000,000 | Бюджет Д.фонд | Администрация Дорожные организации по договору |
| 17 | Ремонт уличного освещения и установка узлов учета | По всем населенным пунктам | В течение года | 300,000 | Бюджет | Администрация |
| 18 | Оплата электроэнергии уличное освещение | По всем населенным пунктам | В течение года | 3420,000 | Бюджет | Администрация |
| 19 | Спиливание аварийных деревьев | По всем населенным пунктам | В течение года | 30,000 | Бюджет | Администрация МУП ЖКХ «Водоканал» или сами жители по договору |
| 20 | Прочее благоустройство |  | 10 августа 2018 года | 214,810 | Бюджет | Администрация Конкурсная комиссия |
|  | Итого |  |  | 6762,945 |  |  |
|  | Благовещенская |
| 1 | Расчистка дорог по населенным пунктам в зимний период | По всем населенным пунктам | Январь, февраль, март, декабрь | 290,000 | Бюджет Д.фонд | Администрация |
| 2 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов | По всем населенным пунктам | Апрель-май | нет | нет | Администрация, депутаты, руководители учреждений, население |
| 3 | Благоустройство территории вокруг бюджетных учреждений и у частных домовладений | По всем населенным пунктам | Круглый год | нет | нет | Руководители учреждений, население |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Апрель-октябрь | 56,650 | бюджет | Администрация |
| 5 | Благоустройство кладбищ (вырубка старых деревьев, уборка мусора, ремонт изгородей) |  | Апрель-май | 67,600 | бюджет | Администрация, население |
| 6 | Провести грейдерование и пескование дорог | д. Кладовка, д. Коробиха, д.Прудовка, д. Соловьиха, д.Семёново | Летний период | 809,004 | бюджет (средства дорожного фонда) | Администрация |
| 7 | Спилить сухие деревья |  | Июнь - июль | 44,000 | Средства населения, бюджет | Администрация |
| 8 | Ремонт уличного освещения | д.Асташиха, с.Благовещенское, д.Левиха, д.Семеново | Круглый год | 14,000 | бюджет | Администрация |
| 9 | Содержание территорий вокруг памятников погибшим воинам в надлежащем состоянии | в парке Победы д. Асташиха | Круглый год | нет | нет | Администрация Сельские клубы, школы |
| 10 | Проведение праздников «День деревни» с проведением итогов на «Лучший населенный пункт», «Дом образцового содержания», «Лучший цветник у административных зданий», «Лучший цветник у жилого дома», с вручением благодарственных писем |  | 21 июля, 02 августа, 10 августа |  | Спонсорская помощь | Администрация |
| 11 | Принять участие в конкурсе на «Лучшее сельское подворье» и «Визитная карточка сельсовета» |  | 06 августа | нет | нет | Администрация |
| 12 | Осуществить работы по ограждению территории детской площадки и посадке деревьев, кустарников в д. Погатиха |  | май |  | Бюджет (средства дорожного фонда | Администрация |
| 13 | Праздничное оформление зданий | По всем населенным пунктам | Государст. праздники |  |  | Собственники зданий |
|  | Итого |  |  | 1281,254 |  |  |
|  | Богородская администрация |  |
| 1 | Содержание мест захоронений |  | 2 квартал | 28,500 | бюджет | Администрация |
| 2 | Ремонт памятников, благоустройство прилегающей территории |  | 2 квартал | 30,000 | бюджет | Администрация, школьники |
| 3 | Уборка деревьев |  | 2,3 квартал | 12,000 | бюджет | Администрация |
| 4 | Озеленение: Устройство цветников, скашивание травы | По всем населенным пунктам | 2,3 квартал |  | бюджет | Администрация, руководители учреждений, население |
| 5 | Уборка мусора |  | 2,3 квартал | 20 ,000 | бюджет | Администрация |
| 6 | Уличное освещение |  | 1-4 квартал | 684,720 | бюджет | Администрация |
| 7 | Уличное освещение (ремонт) |  | 1-4 квартал | 20,000 | бюджет | Администрация |
| 8 | Зимнее содержание дорог | По всем населенным пунктам | Зимний период | 432,500 | Бюджет Д.фонд | Администрация ПМК |
| 9 | Ремонт дорог, мостов и мостовых переходов по населенным пунктам администрации |  | 2,3 квартал | 1200,000 | Бюджет Д.фонд | Администрация |
| 10 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  | 3 квартал | 7,600 | бюджет | Администрация |
| 11 | Праздничное оформление зданий | По всем населенным пунктам | Государствен. праздники |  |  | Собственники зданий |
| 12 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок | По всем населенным пунктам | Конец марта, апрель |  |  | Администрация |
| 13 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников | По всем населенным пунктам | Май, сентябрь, октябрь |  |  | Администрация, население |
|  | итого |  |  | 2 272,473 |  |  |
|  | Воздвиженская |
| 1 | Зимнее содержание дорог | во всех населенных пунктов администрации | Январь, март, декабрь | 400,00 | Бюджет Д.фонд | Администрация ООО ДСК «Гранит» |
| 2 | Ремонт уличного освещения | по всем населенным пунктам | В течение года | 50,00 | бюджет | Администрация |
| 3 | Удаление старых, сухих деревьев | д.Большое Иевлево | В течение года | 47,50 | бюджет | Администрация, население |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | с.Воздвиженское, д.Большие Поляны | Апрель-октябрь по пятницам | При дополнительном финансировании |  | Администрация, депутаты, население |
| 5 | Участие в программе местных инициатив, строительство детской площадки | п.Северный | Апрель - октябрь |  | бюджет | Администрация, население |
| 6 | Проверка состояния придомовых территорий, выдача предписаний, беседы с жителями | По всем населенным пунктам | Май - сентябрь | Безвозмездно |  | Администрация депутаты |
| 7 | Благоустройство территории памятников погибшим воинам по всем населенным пунктам |  | Апрель - май | Безвозмездно |  | Администрация, школьники, ДК |
| 8 | Ремонт памятников погибшим воинам | с.Большое Поле, д.М-Содомово, д.Б-Поляны, с.Воздвиженское, д.Б.Отары, д.Б.Иевлево | Апрель - май | 4,75 | бюджет | Администрация школьники, работники ДК |
| 9 | Ремонт элементов и ограждения детской площадки Покраска ограждения детской площадки | с.Воздвиженское д.Большие Отары | Июнь-сентябрь |  | спонсоры | Администрация |
| 10 | Ремонт спортивных площадок около домов культуры и приобретение спортинвентаря |  | Май-июнь | Привлечение спонсорских средств, средства спецсчетов |  | Администрация. Дома культуры |
| 11 | Ремонт дорог в населенных пунктах (пескование, щебенение, грейдирование): по решению сельского совета |  | 2-4 квартал | 2517,700 | Бюджет Д.фонд | Администрация депутаты |
| 12 | Проведение конкурса «Дом образцового содержания», «Лучший цветник», «Лучшая территория учреждения» с подведением итогов на праздниках | с. Воздвиженское, д. Б – Отары, д. Б – Иевлево, с.Б.Поле | Август - сентябрь. | безвозмездно |  | Администрация |
| 13 | Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа |  | Август | безвозмездно |  | Администрация директора ДК, школ |
| 14 | Ремонт и замена водопроводных сетей в населенных пунктах сельсовета | по мере необходимости | В течение года |  |  | Администрация, Водоканал |
| 15 | Благоустройство на кладбищах | с. Воздвиженское, с. Большое Поле, д. Большая Юронга, д.Б.Поляны | Апрель - май | Безвозмездно проведение воскресников |  | Администрация, депутаты , население |
| 16 | Установка нумерации домов и улиц | д. Сухоречье | Май - сентябрь |  |  | Администрация |
| 17 | Работа по строительству контейнерных площадок в населенных пунктах |  | В течение года |  |  | Администрация |
| 18 | Праздничное оформление зданий | По всем населенным пунктам | Государствен. праздники |  | Средства учреждений | Собственники зданий |
| 19 | Благоустройство территории администрации, организаций, учреждений по всем населенным пунктам, разбивка цветников возле учреждений | По всем населенным пунктам | Май - август |  | Средства учреждений | Руководители учреждений, население |
| 20 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов | По всем населенным пунктам | Конец марта, апрель |  |  | Организация жителей и дачников на субботники, прив-лечение безработных граждан (по программе общественных работ) |
| 21 | Выкашивание травы и сорной растительности | По всем населенным пунктам | Май-сентябрь |  |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработных граждан (по программе общественных работ |
| 22 | Уборка сухих деревьев после ледяного дождя в лесном массиве | с.Воздвиженское | В течении года |  |  | Администрация |
|  | Итого |  |  | 3 019,950 |  |  |
|  | Владимирская |
| 1 | Проведение субботников по благоустройству в населенных пунктов | Все населенные пункты | Май-август | Средства населения |  | Администрация, население |
| 2 | Организация мест складирования мусора, уборка мусора несанкционированных свалок (оплата рабочего по благоустройству) | Населенные пункты с. Владимирское | Апрель – октябрь, Май - июль | 88,120 30,080 | бюджет, Бюджет сельсовета | Администрация |
| 3 | Декоративный ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ | с. Владимирское, д. Бараново, д.Шадрино | апрель | 5,000 | Спонсорская помощь | Администрация |
| 4 | Ремонт фонарей уличного освещения |  | сентябрь | 20,000 | Бюджет сельсовета | Администрация |
| 5 | Устройство контейнерных площадок. Организация сбора и вызова ТБО от населения, анализ заключение договоров | с.Владимирское, д. Бараново. с.Владимирское, | Апрель - август | 30,00 44,141 | бюджет | Администрация |
| 6 | Щебенение улиц населенных пунктов | с.Владимирское. ул.Октябрьская | Июнь Течение года | 716,020 | Дорожный фонд сельсовета | Администрация |
| 7 | Пескование и грейдерование улиц населенных пунктов | д.Шишенино, д.Осиновка, д.Рассадино | Июнь Течение года | 100,00 | Дорожный фонд сельсовета | Администрация |
| 8 | Зимнее содержание дорог | Населенные пункты | Зимние месяца. | 437,000 | Дорожный фонд сельсовета | Администрация |
| 9 | Опашка населенных пунктов | д.Пузеево, с.Владимирское | май | 10,00 | бюджет | Администрация |
| 10 | Праздничное оформление зданий | По всем населенным пунктам | Государствен. праздники |  |  | Собственники зданий |
| 11 | Устройство пожарного водоема | д.Бараново | сентябрь | 25.000 | Бюджет сельсовета | Администрация |
| 12 | Участие в программе местных инициатив НО Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа |  | август | 130,000 | Бюджет сельсовета | Администрация |
| 13 | Благоустройство территории администрации, организаций, учреждений по всем населенным пунктам, разбивка цветников возле учреждений | По всем населенным пунктам | Май - август |  | Средства учреждений | Руководители учреждений, население |
| 14 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов | По всем населенным пунктам | Конец марта, апрель |  |  | Администрация, учреждения, население |
| 15 | Благоустройство кладбища | с. Владимирское | Май-июнь | 60,00 | спонсоры | Администрация |
| 16 | Межевание и оформление кладбищ в собственность | с,Владимирское,с.Шурговаш, д.Шишенино, д.Лобачи, д.Быдрей | Январь - июнь | 75,00 | бюджет | Администрация |
|  | Всего |  |  | 1770,281 (1705,281 65,00) | Бюджет спонсоры |  |
|  | Глуховская |
| 1 | Подготовка и вручение предписаний по уборке мусора, санитарной очистке и организации благоустройства прилегающих территорий юридическим лицам и предпринимателям | По всем населенным пунктам | До 15 апреля |  |  | Администрация |
| 2 | Подготовка и вручение предписаний по уборке прилегающих территорий физическими лицами | По всем населенным пунктам | В течение года |  |  | Администрация |
| 3 | Организация субботников по очистке территорий населенных пунктов | По всем населенным пунктам | В течение года |  |  | Администрация |
| 4 | Санитарная очистка от мусора и благоустройство кладбищ | д.Родионово, д.Анненка | До 1 мая и в течение года | 10,000 | Бюджет | Администрация, школы |
| 5 | Ремонтные работы по уличному освещению | По всем населенным пунктам | В течении года | 50,50 | бюджет | Администрация, население |
| 6 | Спиливание старых деревьев | д.Большое Содомово, с.Глухово, п. Красный Яр, дЛиповка | Май - октябрь | 15,00 | Бюджет Привлечение средств населения | Организация жителей на субботник |
| 7 | Ямочный ремонт дорог | п. Красный Яр, с.Глухово,д.Елкино | Июнь - сентябрь | 1090,00 | дорожный фонд | Администрация |
| 8 | Ремонт памятников погибшим воинам, благоустройство территории памятников | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Ёлкино | апрель | 10,0 | Привлечение средства населения, бюджет | Администрация Работники культуры п. Красный Яр, с.Глухово, д.Елкино |
| 9 | Благоустройство территории детских площадок | д. Липовка, с.Глухово, д.Ёлкино | Апрель-июль | 10,0 | бюджет Силами местных жителей | Администрация |
| 10 | Участие в конкурсах 10 августа в день р.п. Воскресенское |  | август |  | Силами местных жителей | Администрация |
| 11 | Участие в программе по поддержке местных инициатив (ремонт изгороди кладбища) | д. Анненка | 2 – 3 квартал |  | Силами жителей, инвесторы, местный и областной бюджет | Администрация депутаты с/с |
| 12 | Зимнее содержание дорог | По всем населенным пунктам | Декабрь, январь, февраль, март | 500,0 | Муниципаль- ный дорожный фонд | Администрация депутаты с/с |
| 13 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населенных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок | По всем населенным пунктам | Конец марта, апрель |  |  | Собственники зданий Организация жителей и дачников на субботники, привлечение безработных граждан (по программе общественных работ) |
| 14 | Проверка адресного хозяйства | По всем населенным пунктам | В течении года |  |  | Администрация депутаты с/с |
| 15 | Работа с населением по заключению договоров с МУП ЖКХ «Центральное» на вызов и хранение ТБО |  | В течение года |  |  | Администрация депутаты с/с |
| 16 | Праздничное оформление зданий | По всем населенным пунктам | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | Собственники зданий |
| 17 | Благоустройство кладбищ | д. Анненка, д.Радионово | апрель |  | жители | субботники |
| 18 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений, памятников | По всем населенным пунктам | Май, сентябрь, октябрь |  |  | субботники |
| 19 | Работа с населением по реализации новой системы обращений с ТБО | Все населенные пункты | В течение года |  |  | Администрация, депутаты |
|  | Итого |  |  | 1685,500 |  |  |
|  | Егоровская администрация |
| 1 | Проведение конкурсов |  |  |  |  | Администрация, Предприниматели, местное население |
|  | Новогоднее оформление витрин и торговых залов объектов торговли |  | декабрь |  |  |  |
|  | Благоустройство и оформление площадки перед входом объектов торговли |  | до 1 июня |  |  |  |
|  | Лучший цветник у административного здания |  | до 1 августа |  |  |  |
|  | Самая благоустроенная производственная территория |  | до 1 августа |  |  |  |
|  | Дом образцового содержания |  | до 1 августа |  |  |  |
|  | Лучший цветник у жилого дома |  | до 1 августа |  |  |  |
|  | Самая благоустроенная улица |  | до 1 августа |  |  |  |
| 2 | Определение мест временного складирования мусора |  | апрель |  |  | Администрация |
| 3 | Опашка населенных пунктов | По всем населенным пунктам | Апрель-май | 10,00 |  | Администрация |
| 4 | Устройство, ремонт спортивных и детских площадок |  | Май-июнь |  |  | Администрация, школа |
| 5 | Организация уличного освещения, установка фонарей | По всем населенным пунктам | В течении года | 40,00 | Бюджет | Администрация |
| 6 | Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа |  | август |  |  | Учреждения культуры |
| 7 | Ремонт дорог, мостов в населенных пунктах |  | Май - сентябрь | 968,300 | Бюджет д.фонд | Администрация |
| 8 | Благоустройство кладбищ (вырубка взрослых деревьев, санитарная очистка, ремонт ограждений) |  | Май - июнь |  | безвозмездно | Проведение субботников |
| 9 | Оформление кладбищ |  |  | 75,00 |  | Администрация |
| 10 | Содержание захоронений |  | постоянно |  |  | Администрация |
| 11 | Ремонт памятников, благоустройство территории | д.Егорово, ул. Центральная около д.1, д. Осиновка. Ул. Школьная около д. 94, д. Бовырино, ул. Октябрьская около д. 19 | апрель | 5,00 | Бюджет | Администрация, школа |
| 12 | Зимнее содержание дорог | По всем населенным пунктам | Зимний период | 200,00 | Бюджет д.фонд | Администрация |
| 13 | Ремонт колодцев |  | август | 60,00 | бюджет | Администрация |
| 14 | Праздничное оформление зданий | По всем населенным пунктам | Государствен. праздники |  |  | Собственники зданий |
| 15 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок | По всем населенным пунктам | Конец марта, апрель |  | безвозмездно | Администрация, руководители учреждений, население |
| 16 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений, памятников | По всем населенным пунктам | Май, сентябрь, октябрь |  | безвозмездно | Администрация, школа, местное население |
|  | итого |  |  | 1 358,300 |  |  |
| Капустихинская |
| 1 | Зимнее содержание дорог населенных пунктов | По всем населенным пунктам | 1кв., 4 кв. | 350,00 | Бюджет Д.фонд | Администрация |
| 2 | Ямочный ремонт дорог по населенным пунктам | д. Лучиновка д. Капустиха | 3кв. | 544,00 | Бюджет Д.фонд | Администрация |
| 3. | Ремонт и замена водопроводных сетей по заявке |  | 3кв. | 50,00 | бюджет | Администрация |
| 4 | Ремонт уличного освещения по населенным пунктам (замена лампочек) | По всем населенным пунктам | В течении года | 50,00 | бюджет | Администрация |
| 5 | Продолжить работу по установке приборов учета на уличное освещение | По всем населенным пунктам | 4 кв. | 20,00 | бюджет | Администрация |
| 6 | Разработать и разместить в общественных местах агитационный материал (на темы соблюдения порядка и чистоты на придомовых территориях) | По всем населенным пунктам | 2 – 3 кв. | 1,00 | бюджет | Администрация |
| 7 | Уборка мусора вдоль дорог и на территории населенных пунктов (летний период) | По всем населенным пунктам | 2 кв., 3кв. | 70,0 | Бюджет Центр занятости | Администрация |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок и уборка свалок в отведенных местах | По всем населенным пунктам | 2 – 3 кв. | 40,00 | бюджет | Администрация |
| 9 | Проверка состояния придомовых территорий, составление актов и проведение бесед с жителями | По всем населенным пунктам | 2 кв. |  |  | Администрация |
| 10 | Покраска элементов детских площадок |  | 2 кв. | 2,00 | бюджет | Администрация |
| 11 | Уборка и спиливание старых, сухостойных и угрожающих жизни деревьев и по заявлениям граждан | По всем населенным пунктам | 2 – 3 кв. | 50,00 | бюджет | Администрация |
| 12 | Ремонт памятников | д. Капустиха – покраска д. Русениха – покраска д.Будилиха капитальный ремонт | 2кв. | 68,000 | бюджет | Администрация |
| 13 | Уборка территории у памятников и посадка цветов |  | 2 кв. | 1,000 | Другие источники | Администрация |
| 14 | В весеннее – летний период субботники по уборке территорий у подведомственных учреждений и по населенным пунктам, скашивание травы и кустарников | По всем населенным пунктам | 2 – 3 кв. | 5,00 | Бюджет Центр занятости | администрация депутаты население |
| 15 | Проведение уборки территорий прилегающих к жилому фонду с привлечением населения | По всем населенным пунктам | 2 кв. |  | Бюджет население | администрация население |
| 16 | Помощь жителям в сборе документов и проведение разъяснительной работы по газификации деревни Чухломка | Д.Чухломка | В течение года |  |  | Администрация |
| 17 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок |  | 2 – кв. | 5,000 | бюджет | Администрация |
| 18 | Проведение контрольных проверок по выполнению предписаний | По всем населенным пунктам | 2 – 3 кв. |  |  | Администрация |
| 19 | Обкашивание населенных пунктов, и детских игровых площадок | По всем населенным пунктам | 3 кв. | 10,00 | бюджет | Администрация |
| 20 | Опашка населенных пунктов по необходимости |  | 2 кв. | 3,00 | бюджет | Администрация |
| 21 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  |  | Собственники зданий |
| 22 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов | По всем населенным пунктам | Конец марта, апрель |  |  | администрация |
|  | Итого |  |  | 1269,00 | 1,00 другие источники |  |
|  | Нахратовская |
| 1 | Зимнее содержание дорог по населенным пунктам | По всем населенным пунктам | Зимний период | 450,000 | бюджет | Администрация |
| 2 | Грейдерование грунтовых дорог. |  | В летний сезон | 99,000 | бюджет | Администрация |
| 3 | Ремонт уличного освещения |  | постоянно |  | Бюджет другие | Администрация |
| 4 | Ремонт дороги на кладбище | д. Безводное | 2-3кв. | 250,000 | бюджет областной бюджет, спонсоры, население) | Администрация |
| 5 | Строительство спортивной площадки | Д.Марфино | 2-3кв | 100,000 | спонсоры, население | Администрация |
| 6 | Строительство детской площадки | д. Безводное | 2-3кв | 100,00 | спонсоры | Администрация |
| 7 | Пескование – щебенение | д.Антипино | 100 м. | 2-3кв | 250,000 | бюджет | Администрация |
| 8 | Пескование – щебенение | д.Шамино | 250 м. | 2-3кв | 250,000 | бюджет | Администрация |
| 9 | Пескование - щебенение | д.Елдеж | 300 м | 2-3кв | 250,000 | бюджет | Администрация |
| 10 | Пескование - щебенение | Д.Марьино | 200 м | 2-3кв | 200,000 | бюджет | Администрация |
| 11 | Декоративный ремонт памятников | д. Марфино, д.Елдеж | Апрель-май | 20,000 | 10,00 -спонсоры | Администрация |
| 12 | Уборка сухих тополей | д.Марьино, д. Шамино | 2-3кв | 20,000 | бюджет спонсоры | Администрация |
| 13 | Установка контейнерных площадок | Д.Шамино,Щербаково,Копылково,Чихтино,Елдеж,Безводное,Орехи,Шалово,Нахратово |  | 175,000 | бюджет обл. бюджет, спонсоры, население | май |
| 14 | Уборка свалки | Д.Елдеж, д. Озерское | май | 50,000 | Бюджет спонсоры | Администрация |
| 15 | Капитальный ремонт водопровода | д. Марфино, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул.Солнечная |  | 1600,000 | водоканал спонсоры | Администрация |
| 16 | Благоустройство у административных зданий (разбивка клумб, цветников, ремонт фасадов) | По всем населенным пунктам | май | 15,000 | население спонсоры | Администрация Собственники зданий |
| 17 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  |  | Собственники зданий |
| 18 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация свалок | По всем населенным пунктам | Конец марта, апрель |  |  | администрация |
| 19 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений, памятников | По всем населенным пунктам | Май, сентябрь, октябрь |  |  | Администрация субботники |
|  | Всего |  |  | 2024,000 1805,000 | Бюджет Др.источники |  |
| Нестиарская |
| 1 | Зимнее содержание дорог по населённым пунктам и подъездам к ним 18 км |  | Декабрь-март | 200,000 | бюджет | администрация |
| 2 | Поддерживающий ремонт проезжей части улиц по населённым пунктам сельсовета | Д. Автулиха, д. Быстрец, д. Никаново, д.Завод. Марково ул.Луговая-500м. Заозерье ул.Заозерская Клюкино ул.Рождественская-400м.; С.Нестиары ул.Советская, ул.Молодежная |  | 100,00 100,000 50,000 50,000 50,000 | Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет | Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация |
| 3 | Укладка водопропускной трубы | На въезде в д.Автулиха | Июнь-июль | 400,00 | бюджет | администрация |
| 4 | Ремонт колодца | Д.Быстрец ул. Полевая | Июль-август | 20,00 | бюджет | Администрация |
| 5 | Обустройство противопожарного подъезда | Д.Марково | июнь | 20,00 | бюджет ия | Администрация |
| 6 | Постановка на кадастровый учёт мест захоронения | Д.Автулиха, Д.Завод, С.Нестиары | июнь | 60,00 | бюджет | Администрация |
| 7 | Спиливание сухих деревьев | С.Нестиары Д.Марково | Сентябрь-октябрь | 10,000 | бюджет | администрация |
| 8 | Установка новых ворот на кладбище | С.Нестиары | июнь | 45,000 | бюджет | администрация |
| 9 | Декоративный ремонт памятника в годы ВОВ | С.Нестиары | апрель | 5,00 | Бюджет | администрация |
| 10 | Проведение месячника по санитарной уборке территорий населённых пунктов, ликвидация свалок | По всем населенным пунктам | конец апреля-май |  |  | Администрация |
| 11 | Субботники по санитарной уборке населённых пунктов | По всем населенным пунктам | Май-ноябрь |  | субботники | Администрация |
|  | ИТОГО |  |  | 1110,00 | бюджет |  |
|  | Староустинская |
| 1 | Зимнее содержание дорог | По территории населенных пунктов сельсовета | 09.01.2018 по 01.04.2019 | 100,00 | Бюджет | Администрация |
| 2 | Ремонт памятников погибшим войнам (косметический) | Д.Раскаты, с.Строустье, д.Драничное, д.Игнатьево | Апрель – май | 15,00 | Бюджет | Администрация |
| 3 | Скашивание травы по центральным улицам населенных пунктов | По всем населенным пунктам | Июнь-август |  |  | Администрация население |
| 4 | Спиливание аварийных деревьев | С, Староустье, д.Раскаты, д. Безводное, с.Троицкое 11 ед. | В течение года | 40,00 | Бюджет | Администрация |
| 5 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников | По населенным пунктам сельсовета | Май, сентябрь, октябрь |  |  | Администрация субботники |
| 6 | Работы по ремонту уличного освещения в населенных пунктах сельсовета (ремонт, замена, покупка ламп, светильников и др.) | По населенным пунктам сельсовета | В течении года | 60,00 | Бюджет | Администрация |
| 7 | Уборка территории кладбищ | с.Староустье с. Троицкое | Май, сентябрь |  | спонсоры | субботники |
| 8 | Постановка на кадастровый учет территории кладбищ | с.Староустье с. Троицкое | В течении года | 60,00 | Бюджет | Администрация |
| 9 | Благоустройство территории парка возле здания администрации, ремонт памятника Калинину | С.Староустье | Май - июнь |  | Спонсорские средства | Администрация |
| 10 | Ремонт дорог общего пользования местного значения | с.Староустье с. Троицкое Д.Раскаты д.Драничное | Май-ночбрь | 832,300 | Дорфонд администрации | Администрация |
| 11 | Участие в программе «Местные инициативы»: |  | В течении года |  | Средства жителей, программные | Администрация |
|  | Ремонт дорог местного значения по ул. Труда, Мира, Полевой | С.Троицкое | В течении года |  |  | Администрация |
|  | Замена резервуара водонапорной башни | С. Староустье | В течении года |  |  | Администрация |
| 12 | Установка детских площадок | Д.Раскаты д.Драничное | Май - июнь |  | Спонсорские средства | Администрация |
| 13 | Праздничное оформление зданий | Учреждения культуры, администрация сельсовета | Государствен. праздники |  |  | Собственники зданий |
| 14 | Участие в конкурсе по благоустройству населенных пунктов | Д.Песочное | август |  |  | Администрация |
| 15 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация свалок | По всем населенным пунктам | Март, апрель |  | Спонсоры | Администрация |
| 16 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений, памятников | По всем населенным пунктам | Май, сентябрь, октябрь |  | субботники | Администрация |
| 17. | Вывоз мусора | По населенным пунктам сельсовета | Март-дееабрь | 88,120 | Бюджет | Администрация |
|  | Итого: |  |  | 1195,420 |  |  |

## Приложение № 2

## к решению Земского собрания

## Воскресенского муниципального района

## Нижегородской области

## от 28.03.2019 №27

О реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы на территории Воскресенского муниципального района

за 2018 год и планы на 2019 год

В стратегии социально-экономического развития Нижегородской области 2035 в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство и комфортная городская среда» предусмотрена реализация масштабного федерального проекта, целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды. В проекте участвуют населенные пункты с численностью жителей более 1 тыс. чел.

В рамках федерального партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Воскресенского муниципального района проведена следующая работа:

-в рамках проектного офиса создана и на постоянной основе действует рабочая группа по Городской среде

- проведена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов (83 дворовых территории); подготовлены акты обследования многоквартирных домов (МКД),

-на сайт администрации вывешена информация (создана отдельная вкладка) о ходе реализации и презентация проекта;

-в газете «Воскресенская жизнь» опубликовано 16 статей и заметок по тематике городская среда;

-приняты все необходимые нормативно-правовые акты;

-проведено анкетирование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству- в голосовании приняли участие 394 человека: в социальных сетях 247, по анкетам 147; 1 место-Набережная;

-проведены сходы жителей МКД для принятия решения о благоустройстве придомовых территорий;

- проведен сбор заявок и протоколов общего собрания для участия МКД в программе на 2018 и 2019 год;

-проведены собрания с представителями МКД и управляющих компаний с целью разъяснения условий участия в программе и согласования дизайн-проектов дворовых территорий;

-15.08.2017 г. проведено заседание комиссии по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству на основании проведенного анкетирования;

-24.11.2017 г. прошел общественное обсуждение дизайн-проект по Набережной р.п. Воскресенское;

-04.04.2018 г. проведено заседание комиссии о включении дворовых территорий, подавших заявку на благоустройство в муниципальную программу; определены объекты на которые направлено финансирование -7 дворовых территорий.

-разработаны и прошли общественные обсуждения «Правила благоустройства р.п. Воскресенское, Владимирской, Воздвиженской, Староустинской, Богородской, Глуховской с/а;

-на регулярной основе проводится комиссия по контролю за реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории р.п. Воскресенское. Всего проведено 5 заседаний;

-проведены общественные слушания и утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 г.г.; на общественное обсуждение 28.02.2019 г. внесены изменения в муниципальную программу «ФКГС» на 2018-2024 гг.

-разработаны и утверждены проекты дворовых территорий;

-разрабатывается проектно-сметная документация по Набережной р.п. Воскресенское и по дворовым территориям;

-проведено анкетирование по реализации 2 очереди благоустройства Набережной;

-на реализацию мероприятий «Городская среда » на 2018 год из бюджетов всех уровней выделена сумма на капитальные вложения 2823,9 т.р., в т.ч. фед. бюджет-1657,9 т.р., обл.-856,5 т.р., районный-309,5 т.р., так же заложены средства на проектные работы-500 т.р. за счет местного бюджета.

-проведен ремонт дворовых территорий 7 МКД на общую сумму 1273,7 т.р., благоустроены придомовые территории у домов по адресам: ул. Ленина,90; 119, ул. Строителей, д.1, ул. 60 Лет Октября, д.22, 10,11, ул. Октябрьская, д. 14. Все работы осуществлялись при непосредственном контроле жителей, представителей партии «Единая Россия», районной и поселковой администрации.

-по 1 этапу благоустройства Набережной выполнены: ремонт лестницы- спуск к реке, установлены уличные тренажеры и элементы воркаута, оборудована дорожка из брусчатки и декоративное уличное освещение вокруг фонтана на Набережной.

Особую благодарность за участие в реализации программы выражаем старшим домов Гусеву Сергею Вениаминовичу и Семенову Евгению Федоровичу, а так же подрядчикам, проводившим работы - ИП Шадрунову и ООО «Флагманстрой».

Благоустройство, выполненное в рамках проекта «Городская среда» было комиссионно проверено представителями ОНФ и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Соблюдены все обозначенные в правилах условия предоставления субсидии в 2018 году, а это:

1.благоустройство придомовых территорий

2.благоустройство общественного пространства

3.расположение спортивных и детских площадок в радиусе 500 м. от благоустроенной придомовой территории.

Благодаря выполнению критериев результативности планируемая к выделению сумма на благоустройство по программе «Городская среда» увеличена для района в 2 раза. Но вместе с тем изменены условия предоставления субсидии в части:

1.Обязательное включение обустроенной территории МКД в состав общего имущества, т.е. для проведения ремонта придомовой территории необходимо решение общего собрания жильцов МКД.

2.финансирование обустройства тротуаров, а это дополнительный перечень работ планируется осуществить с софинансированием с собственниками МКД в размере не менее 20 %.

3.обязательное трудовое участие жильцов дома, управляющих компаний в обустройстве придомовой территории.

В 2019 году планируется направить на реализацию проекта 5989,5 т.р. В т.ч. федеральный бюджет-5174,9 т.р., областной-215,6 т.р., районный-599 т.р.