

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09 января 2017года № 2

**Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2017 года**

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки на территории администрации Глуховского сельсовета администрация Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области **постановляет:**

 1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Глуховского сельсовета.

2. .Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории администрации Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании администрации Глуховскогоо сельсовета и на официальном сайте администрации района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление в силу со дня обнародования.

Глава администрации

Глуховского сельсовета И.Ю.Дубова

Утвержден

постановлением администрации

Глуховского сельсовета

Воскресенского муниципального района

от 09 января 2017 года № 2

СОСТАВ

противопаводковой комиссии администрации Глуховскогоо сельсовета Воскресенского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Дубова Ирина Юрьевна | -глава администрации Глуховского сельсовета  |
| 2.Копров Сергей Иванович | -начальник ПЧ-186  |
| **Члены комиссии:** |
| 1.Леонтьева Ольга Юрьевна | -глава местного самоуправления Глуховского сельсовета |
| 2.Голованкова Елена Евгеньевна | -заведующая Глуховского ФАП  |
| 3.Лебедева Надежда Васильевна | -специалист администрации; |

У

ТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Глуховского сельсовета

Воскресенского муниципального района от 09 января 2017 года № 2

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории**

**Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района в период паводка 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Планируемые мероприятия** | **Срок исполнения** | **Отметка о выполнении** | **Ответственный за исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов по планированию и подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. | До 01 марта |  | глава администрации |
| 2 | Провести сходы населения по вопросам подготовки к паводковым мероприятиям с выдачей Памяток населению по действиям при наводнении (д.Белоусово, с.Глухово, п.Красный Яр) | До 01 апреля |   | глава администрации, члены комиссии |
| 3. | Определение сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий:- Сделать запас пиломатериалов для изготовления мостков и переходов (п.Красный Яр ООО «Тризо» - 2 куб.мс.Глухово ИП Шубин П.В. -2 куб.)- Составить список имеющихся плав- средств (лодок)- п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово | До01 марта |  | глава администрации, члены комиссии, рекомендовать руководителям предприятийА.Н.Бочкову,П.В.Шубину,  |
| 4. | Разработка противопаводковых мероприятий в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводка. | До 01 апреля |  | состав комиссии |
| 5. | Определение зон возможного затопления и подтопления. Составить адресные списки домовладений, попадающих в зону подтопления паводковыми водами (п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово) | До01 марта |  | Сектор по делам ГО и ЧС (Панков В. М), гл. архитектор ОКСА Храмова Т.М., глава администрации, депутаты сельсовета |
| 6. | Обеспечение безопасности населения, определение мест размещения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов для скота.  | Постоянно |  | глава администрации, состав комиссии |
| 7. | Проверка готовности водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод, создание запасов строительных материалов. | До 01 апреля |  | глава администрации, состав комиссии |
| 8. | Обеспечение контроля за обстановкой в местах массового лова рыбы в предпаводковый период, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед. | Весеннее половодье |  |  участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Маршируева Мария Сергеевна, глава администрации |
| 9. | Провести обследование скотомогильников. | До30 марта |  | Глава администрации, специалист ГУНО «Госветобъединение Воскресенского района» (по согласованию.), специалист ГО и ЧС (по согласованию ), специалист охраны окружающей среды (по согласованию) |
| 10. | Организация дежурства членов комиссии в случае обострения ситуации при паводке | Весеннее половодье |  | состав комиссии, депутаты сельсовета  |
| 11. | Контроль выполнения принятых планов и решений противопаводковой комиссии, постановления главы администрации «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году». | до окончания паводка |  | глава администрации, ГО и ЧС района |