Приложение 1

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 14 февраля 2022 года № 112

Состав

противопаводковой комиссии Воскресенского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Горячев Николай Валентинович | – | глава местного самоуправления района – председатель комиссии; |
| Зайцев Александр Николаевич | – | начальник 126-ПЧ 28 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области – заместитель председателя комиссии (по согласованию); |
| Пайков Вадим Евгеньевич | – | заместитель главы администрации района – заместитель председателя комиссии; |
| Сырцев Андрей Иванович | – | заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства – заместитель председателя комиссии; |
| Гончаров Владимир Николаевич | – | заведующий сектором ГОЧС и МП – секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: | | |
| Агеева Ирина Валентиновна | – | начальник отдела экономики, прогнозирования и ресурсов; |
| Вьюгин Юрий Михайлович | – | начальник ЛТЦ (р.п. Воскресенское), МЦТЭТ (г. Семенов) Нижегородский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Ильина Наталья Владимировна | – | главный врач ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» (по согласованию); |
| Манукян Манвел Маружанович | – | заместитель директора ООО «Дорстрой НН» (по согласованию); |
| Ольнев Валерий Николаевич | – | директор ООО ПМК «Воскресенская» (по согласованию); |
| Орехов Александр Сергеевич | – | мастер Воскресенского участка ПО «Семёновские электросети» (по согласованию); |
| Рябинин Сергей Александрович | – | директор МУП ЖКХ «Водоканал»; |
| Склемин Василий Николаевич | – | начальник ОКСА администрации района; |
| Торопова Наталья Владимировна | – | главный специалист сектора ЖКХ и охраны окружающей среды; |
| Хомова Светлана Львовна | – | специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 14 февраля 2022 года № 112

Комплексный план

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального района в период паводка 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов органов МСУ, предприятий, организаций по планированию и подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. | До 25 февраля | Главы администраций поселений,  руководители предприятий и организаций |  |
| 2. | Определение сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | До 25 февраля | Сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.),  главы администраций поселений |  |
| 3. | Подготовка и проведение КЧС и ОПБ района. | До 1 апреля | Сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.) |  |
| 4. | Подготовка и доведение памяток населению и органам местного самоуправления по подготовке к безаварийному проведению паводкового периода. | До 10 марта | Сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.),  главы администраций поселений |  |
| 5. | Разработка противопаводковых мероприятий, создание комиссий в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводка. | До 25 февраля | Главы администраций поселений,руководители предприятий и организаций,  сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.) |  |
| 6. | Определение зон возможного затопления и подтопления. | До 10 марта | Сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.), и.о. главного архитектора ОКСА Дурова М.В., главы администраций поселений |  |
| 7. | Обеспечение своевременного осуществления комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населённых пунктов и объектов, расположенных в паводкоопасных территориях, привлекая по необходимости для этих целей силы и средства. | Постоянно | Главы администраций поселений,  сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.) |  |
| 8. | Обеспечение безопасности населения, определение мест размещения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов для скота. | Постоянно | Главы администраций поселений, сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.), ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» (Ильина Н.В.), отдел экономики (Агеева И.В.) |  |
| 9. | Проверка готовности объектов сельскохозяйственного назначения к прохождению паводковых вод, предупреждению смыва загрязняющих веществ (ядохимикатов), разработка мероприятий по эвакуации сельскохозяйственных животных из предполагаемых мест затопления. | До 1 апреля | Управление сельского хозяйства (Сырцев А.И.), главный специалист сектора ЖКХ и ООС Торопова Н.В. |  |
| 10. | Уточнение участков возможных заторов на реках района. | До 1 апреля | Сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.),  главный специалист сектора ЖКХ и ООС Торопова Н.В., главы администраций поселений |  |
| 11. | Проверка готовности водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод, создание запасов строительных материалов. | До 1 апреля | ООО «Дорстрой НН» (Манукян М.М.),  ООО ПМК «Воскресенская» (Ольнев В.Н.)  ООО «Новые технологии» |  |
| 12. | Проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего паводка и информирование о приятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой. | Весеннее половодье | Специалист-эксперт территориального отдела ТУ «Роспотребнадзор» Хомова С.Л., главы администраций поселений |  |
| 13. | Обеспечение контроля за обстановкой в местах массового лова рыбы в предпаводковый период, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лёд. | Весеннее половодье | Начальник Отдела МВД России по Воскресенскому району Кулаков А.Б., главы администраций поселений |  |
| 14. | Подготовка моторной лодки для перевозки населения п. им. Михеева. | До 1 апреля | Глава р.п. Воскресенское (Гурылев А.В.) |  |
| 15. | Обеспечение продовольствием жителей п. имени Михеева | На время перелива дорожного полотна | Глава р.п. Воскресенское (Гурылев А.В.), отдел экономики (Агеева И.В.) |  |
| 16. | Заключение договоров с жителями на использование лодок в период весеннего паводка | До 22 февраля | Глава р.п. Воскресенское Гурылев А.В., глава Глуховской сельской администрации Дубова И.Ю., глава Воздвиженской сельской администрации Охотников И.Н. |  |
| 17. | Обеспечение устойчивой работы очистных сооружений, принятие мер, исключающих аварийный сброс нечистот. | Постоянно | МУП ЖКХ «Водоканал» (Рябинин С.А.) |  |
| 18. | Создание группы оперативного реагирования в составе 12 человек для оказания помощи пострадавшему населению. | До 1 апреля | МУП ЖКХ «Водоканал» (Рябинин С.А.) |  |
| 19. | Проведение обследования скотомогильников, гидротехнических сооружений, линий электроснабжения, попадающих в зону подтопления. | До 30 марта | Главы администраций поселений, начальник ГУНО «Госветобъединение Воскресенского района» (Белова О.В.), мастер РЭС (Орехов А.С.), сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.),  главный специалист сектора ЖКХ и ООС Торопова Н.В. |  |
| 20. | Ограничение движения транспортных средств по муниципальным дорогам в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, её участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения. | По мере необходимости | Главы администраций поселений |  |
| 21. | Подготовка 4 автобусов, 2 грузовых автомобилей для возможной эвакуации граждан и их имущества. | До 1 апреля | МУП «Воскресенское ПАП» (Бородин Е.А.) |  |
| 22. | Учёт всех плавсредств граждан на территориях, которые могут быть затоплены. | До 15 марта | Главы администраций поселений |  |
| 23. | Организация дежурства должностных лиц органов управления районного звена РСЧС. | Весеннее половодье | Управление делами администрации района (Поздышева Э.В.), сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.) |  |
| 24. | Выделение средств из резервного фонда района для предупреждения и ликвидации ЧС, для выполнения противопаводковых мероприятий, создания аварийного запаса стройматериалов, ликвидации последствий паводка. | 1 полугодие | Управление финансов (Мясникова Н.В.) |  |
| 25. | Контроль выполнения принятых планов и решений КЧС, постановления администрации района «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году». | В течение года | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 26. | Организация информирования населения района через средства массовой информации о ходе паводка и действиях по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | Постоянно | Сектор ГОЧС и МП (Гончаров В.Н.), помощник главы администрации Яблокова С.А. |  |
| 27. | Ежедневный мониторинг паводковой обстановки на территории района. | Весеннее половодье | ЕДДС района (Гармазов Е.В.) |  |