

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 августа 2019 года №77

**О работе отдела капитального строительства и архитектуры администрации района**

**и выполнении плана строительства объектов** **за первое полугодие 2019года**

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2019 год, заслушав и обсудив информацию начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации района А.А.Покалякина о работе ОКСА и выполнении плана строительства объектов за первое полугодие 2019года,

Земское собрание решило:

Информацию о работе ОКСА администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области и выполнении плана строительства объектов за первое полугодие 2019года принять к сведению.

Глава местного самоуправления А.В.Безденежных

**Приложение**

к решению Земского собрания

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 23.08.2019 №77

**О работе отдела капитального строительства и архитектуры администрации района и выполнении плана строительства объектов** **за первое полугодие 2019года**

Основными направлениями ОКСА в отчётном периоде были:

-проектирование объектов

-строительство

-защита программ (местные инициативы, формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 г.)

-контроль реализации программ: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2018-2020 годы», «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района на 2018-2020 годы»

-формирование и защита в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО лимитов потребности в финансовых средствах на потребление электроэнергии, тепловой энергии, угля, дров, паллет на 2020 год для бюджетных учреждений района.

На 2019 год запланированы капитальные вложения в сумме 127255,899 тыс. руб. в том числе:

федеральный бюджет -31378,599 тыс.руб.

областной бюджет -74996.2 тыс.руб.

местный бюджет -20881.1 тыс.руб.

В первом квартале получено положительное заключение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости по проекту берегоукрепление р. Уста в д. Большие Отары, сметная стоимость объекта в ценах 4 кв. 2018 г с НДС 62872,76тыс.руб.

Ведется строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Пролетарская и ул.Коммунистическая. Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул.Ленина от дома №115 до дома №227 и от дома №94 до дома №230, по ул. Набережная, ул.Свердлова, пер. Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной, ул. Комсомольская, ул.Пушкина, ул.Свободы, ул. Мира.

Протяженность -14.446 км.

Стоимость объекта в ценах с НДС -17017,4 тыс. руб.

Строится распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Горохова, ул. Марунова, ул. Родионова дома с 33 по 44. ул. Дорожная д.12,д.13, микрорайона Северо-Западный,

Протяженность -1,63 км.

Стоимость объекта с НДС -2672.1 тыс. руб.

В сентябре будет разыгран конкурс по газоснабжению д. Чухломка. Общая сметная стоимость 7500.0 тыс руб. План 2019 года 2500 тыс. руб.

Выполнено газоснабжение музея и ДЦ «Китеж» в с.Владимирское.

Начато строительство водопровода по ул. Горохова и Марунова. Стоимость работ 2529,3тыс. руб.

Заключен договор на выполнение проекта газоснабжения котельной Владимирской СОШ.

Завершено проектирование газоснабжения пос. Калиниха, дер. Калиниха, дер.Задворка. Документация формируется для передачи в госэкспертизу.

Проведен аукцион на приобретение 2 квартир для детей-сирот. До конца года будет приобретено еще 16 квартир

Завершаются работы по реконструкции хозяйственно - питьевого водопровода в с. Воздвиженское, п Руя. Стоимость работ 28318.0 тыс руб.

За счет средств местного бюджета выполнены ремонты кровли котельной Галибихинской школы, детского сада «Рябинка», ремонт квартиры в п Красный Яр, капремонт кабинетов Воздвиженской школы .

Объявлен конкурс на проектные работы по реконструкции очистных сооружений р.п.Воскресенское. Окончание работ до 1марта 2020 г. стоимость проектных работ 12832.13 тыс. руб.

На реализацию программы « Формирование современной городской среды запланировано 5990. 564 тыс. руб.

По программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» в МОУ Глуховская СОШ произведен ремонт спортзала

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов производится ремонт Капустихинского, Благовещенского, Нахратовского и Воздвиженского СДК.

Начаты работы по капитальному ремонту кровли Воскресенской СОШ.

На условиях софинансирования областного и местного бюджета производится приобретение мусорных контейнеров, обустройство контейнерных площадок, ликвидация свалок и объектов размещения отходов.

На обеспечение жильем участников ВОВ. вдов участников ВОВ выделены средства в сумме 5606.5 тыс. руб. из федерального бюджета.

В этом году 2 молодые семьи получат социальную выплату на приобретение жилья.

В 2016 году утверждены генеральные планы Воздвиженского, Богородского, Благовещенского, Глуховского, Капустихинского сельсоветов. В 2017 году - Нестиарский сельсовет. Генеральные планы Нахратовского, Староустинского, Владимирского сельсоветов согласованы Губернатором. Генплан Егоровского сельсовета проходит согласование в министерстве лесного хозяйства РФ. В связи с не урегулированием земельных отношений по пос.Красная Звезда.

Для утверждения генпланов необходимо выделение средств на работы по установлению границ населенных пунктов. Закон вступил в действие с 01.01.2018 года.

Владимирский с/совет -391 т. р.

Староустинский с/совет -247 т. р.

Нахратовский с/совет -354 т.р.

Егоровский с/совет -161 т.р.