АДМИНИСТРАЦИЯ

НАХРАТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2018 года	№17

Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2018 года на территории Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки на территории Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области  администрация Нахратовского сельсовета

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1.Состав противопаводковой комиссии.

1.2.Комплексный план мероприятий  по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории Нахратовского сельсовета.

2.Рекомендовать:

2.1.Руководителям организаций, предприятий в срок до 20 марта 2018 года принять необходимые меры по обеспечению устойчивого функционирования объектов в период паводка, разработать и представить планы мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здание администрации сельсовета и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 						          С. Н. Солодова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

от 14 марта 2018 года № 17

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Нахратовского сельсовета

| № п/п | Ф. И. О. | Место работы, должность | Состав комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Солодова Светлана Никандровна | Глава администрации Нахратовского сельсовета | Председатель комиссии |
| 2 | Медведева Надежда Леонидовна | Глава МСУ, заведующая филиалом МОУ Глуховской СШ Елдежская ОШ | Заместитель председателя комиссии |
| 3 | Борисова Валентина Борисовна | Специалист администрации | Секретарь |
| 4 | Румянцев Александр Викторович | Пожарный МПК дер. Марфино, депутат с / Совета | Член комиссии |
| 5 | Чибисов Юрий Александрович | Депутат с / Совета | Член комиссии |
| 6 | Шилкин Иван Константинович | Водитель МПК дер. Елдеж | Член комиссии |
| 7 | Пшеницына Вера Аркадьевна | Заведующая Нахратовским ФАП | Член комиссии |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нахратовского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 14 марта 2018 года № 17

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Нахратовского сельсовета

Воскресенского муниципального района в период паводка 2018 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов по планированию и подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. | До 20 марта |  | Глава администрации, руководители предприятий, организаций, распложенных на территории Нахратовского сельсовета |
| 2 | Определение сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | До 20 марта |  | Глава администрации, члены КЧС |
| 3 | Подготовка и проведение КЧС | До 20 марта |  | Специалисты с / администрации |
| 4 | Подготовка и доведение памяток населению, руководителям организаций, по подготовке к безаварийному проведению паводкового периода. | До 20 марта |  | Глава администрации, члены КЧС, депутаты с / Совета |
| 5 | Разработка противопаводковых мероприятий, создание и утверждение противопаводковых комиссий в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводка. | До 20 марта |  | Глава администрации, руководители предприятий и организаций |
| 6 | Определение зон возможного затопления и подтопления. | До 20 марта |  | Главы администрации, депутаты сельского Совета |
| 7 | Обеспечение своевременного осуществления комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в паводкоопасных территориях, привлекая по необходимости для этих целей силы и средства. | Постоянно |  | Глава администрации, члены комиссии |
| 8 | Обеспечение безопасности населения, определение мест размещения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов для скота. | Постоянно |  | Глава администрации, члены комиссии |
| 9 | Уточнение участков возможных заторов на реках сельсовета | До 01 апреля |  | Глава администрации, депутаты с / Совета |
|  | Проверка готовности водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод, создание запасов строительных материалов. | До 01 апреля |  | Глава администрации; специалисты администрации; депутаты сельского Совета |
|  | Своевременное приятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой. | Весеннее половодье |  | Глава администрации |
|  | Провести обследование скотомогильников, гидротехнических сооружений, линий электроснабжения, попадающих в зону подтопления. | До 30 марта |  | Глава администрации; специалисты администрации; депутаты сельского Совета |
|  | Взятие на учет всех плавсредств граждан на территории, которые могут быть затоплены. Доклад о наличии плавсредств. | До 20 марта |  | Глава администрации |
|  | Контроль выполнения принятых планов и решений КЧС, постановления администрации Нахратовского сельсовета «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2018году на территории Нахратовского сельсовета». | В течение года |  | Председатель КЧС ( Солодова С. Н.) |