**ПРОЕКТ Муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы (далее – Программа)**

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы. | | | | | | | | |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  -[постановление](consultantplus://offline/ref=3EBA5C752AF3FF03AB55CD30E9CC658CB6D6DC4F16263AA47A6189513EE6675459B95D44413D4B3E37054BS9V9M) Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года";  -постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 306«Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области»» - генеральная схема очистки муниципального образования; | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик – координатор программы | Администрация Воздвиженского сельсовета | | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | 1. Благоустройство населённых пунктов Воздвиженского сельсовета 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | Администрация Воздвиженского сельсовета | | | | | | | | |
| Цели программы | Повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета. | | | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.  2. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.  3. Обеспечение сохранения и рационального регулирования объектов животного мира.  4. Благоустройство населенных пунктов сельсовета.  5. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019- 2024 годы, программа реализуется в 1 этап. | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования программы | **Программа «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы**. | | | | | | | | |
| Источники финансирования | Годы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | ВСЕГО за период реализации |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  | | - |
| Областной бюджет | - | - | - |  |  |  | | - |
| Местный бюджет (бюджет сельсовета) | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | | 15162,6 |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  | | - |
| **ВСЕГО** | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | | 15162,6 |
|  | **Подпрограмма 1. Благоустройство населённых пунктов Воздвиженского сельсовета** | | | | | | | | |
|  | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | ВСЕГО |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  | | - |
| Областной бюджет | - | - | - |  |  |  | | - |
| Местный бюджет (бюджет сельсовета) | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | | 6191,4 |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  | | - |
| **ВСЕГО** | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | | 6191,4 |
| **Подпрограмма 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения** | | | | | | | | |
| Источники финансирования | Годы тыс. руб | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | **ВСЕГО** | |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  | | **-** |
| Областной бюджет | - | - | - |  |  |  | | **-** |
| Местный бюджет (бюджет сельсовета) | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | | 8971,2 |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  | | **-** |
| **ВСЕГО** | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | | 8971,2 |
| Индикаторы достижения цели (целей) Программы | - доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды и санитарной очистки территории сельсовета, в % от общей численности населения сельсовета - (рост не менее 5% ежегодно);  - увеличение количества молодежи и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания и образования, в % от общей численности населения сельсовета - (рост не менее 5% ежегодно);  - доля населенных пунктов в сельсовете, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТБО от населения, в % от общего числа населенных пунктов сельсовета - (рост до 5 % ежегодно);  - доля площади ликвидированных объектов несанкционированных свалок, в % от общей площади, занятой под данными объектами, предполагаемых к ликвидации - (увеличение к 2024 году до 5 %);  - индекс численности бездомных животных, в %, как отношение численности отловленных в текущем году к численности отловленных в предыдущем году – (увеличение на 5 % ежегодно). | | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | - улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта;  - привлечение населения всех возрастов и социальных групп к активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, ежегодное увеличение количества участников акций на 5 % по сравнению с предыдущим годом;  - проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения - не менее 2 раз в год с общим охватом населения не менее 1270 человек;  - увеличение количества населенных пунктов сельсовета, охваченных внедрением услуги по сбору и вывозу ТБО, до 5%  - увеличение количества бункеров-накопителей вместимостью 8м3 и контейнеров вместимостью 0,75 м3 на 5 %;  - информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о правилах и услугах в сфере благоустройства территории сельсовета не реже 1 раз в квартал, через сходы граждан;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения (приобретение урн, скамеек, своевременный вывоз ТБО), способствующих уменьшению количества жалоб на внешний облик и на проблемы благоустройства территории сельсовета;  - ликвидация несанкционированных свалок, за счёт организованного сбора и размещения отходов, способствующих уменьшению количества производств по делам об административных правонарушениях, совершенных на территории сельсовета, от 0 до 1 к 2024 году.  - площадь ликвидированных объектов несанкционированных свалок за 2019 - 2024 годы составит – 2 га;  - систематизиция деятельности по бездомным животным, за счёт мероприятий по регулированию их численности посредством отлова, и, как следствие, улучшение безопасности жизнедеятельности жителей сельсовета;  - содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 44 км;  - содержание памятников и мемориалов в количестве 8 ;  - содержание мест захоронения в количестве 6. | | | | | | | | |

**2.Текст Программы**

**2.1.Содержание проблемы**

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в сельсовете в настоящее время в целом является стабильной. Вместе с тем, существуют серьезные экологические проблемы. Так, для Воздвиженского сельсовета, как и для всего Воскресенского муниципального района, характерны тенденции к увеличению и накоплению отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности.

Анализ состояния окружающей среды свидетельствует о наличии негативных тенденций в изменении показателей ее качества. Основными проблемами экологической безопасности Воздвиженского сельсовета в настоящее время являются:

- улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта;

- увеличение количества образуемых отходов требует организации и внедрения услуги по сбору и вывозу ТБО от предприятий, объектов инфраструктуры и населения в каждом населенном пукте сельсовета;

- не своевременный вывоз отходов наносит вред окружающей среде и увеличивает вредное влияние на состояние здоровья человека;

- отсутствие экономических стимулов для внедрения малоотходных и безотходных технологий на территории сельсовета;

- уровень экологической культуры населения низкий, при этом число молодежи и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания и образования, остается не значительным.

По Воздвиженского сельсовету ежегодно образуется около 1 тыс. тонн отходов производства и потребления. Основными источниками образования твердых бытовых отходов являются объекты торговли, население и объекты инфраструктуры. Отходы много лет свозятся на не санкционированные свалки, расположенные вблизи населенных пунктов которые создавалась без разрешительных документов и эксплуатируются с нарушениями требований природоохранного законодательства.

В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда контролирующие органы вынуждены были выносить решения о закрытии свалки из-за нарушения природоохранного законодательства, как сложившаяся ситуация у д. Большие Отары, но в связи с отсутствием альтернативных объектов размещения отходов их эксплуатация продолжается. Население охвачено вывозом ТБО в с. Воздвиженское, д. Большие Отары, д. Большое Иевлево на свалку р.п. Воскресенское с установленными контейнерными площадками.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности в сельсовете, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии. Низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны отнесен Экологической [доктриной](consultantplus://offline/ref=3DA18387DCE6023AC74DB6FD302F9F7862B21A7B61BF22B34642E58DF46A3F28E109F407EDBDEA0Aq2L) Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года N 1225-р, к числу основных факторов деградации природной среды Российской Федерации.

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории сельсовета, появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Выполнение этих работ на территории сельсовета не соответствуют необходимому объему. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных, бродячих в местах, где их пребывание недопустимо.

Для достижения поставленных задач нужны планомерные действия, а именно необходимо:

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- проведение экологических мероприятий с участием местного населения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- установка необходимого количества бункеров и контейнеров на оборудованные, в соответствии с требованиями, контейнерные площадки;

- ежегодно выкашивать сорняки, крапиву, осуществлять уборку мусора на территории сельсовета;

- проводить мероприятия и акции по озеленению и благоустройству территорий каждого населенного пункта сельсовета;

- проводить ремонты памятников и мемориалов, содержание мест захоронения, ремонт колодцев;

- уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию по договору), а также ремонт уличного освещения;

- ремонт и содержания дорог общего пользования местного значения.

**2.2.Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

Задача 1: Формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

Задача 2: Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

Задача 3: Обеспечение рационального регулирования объектов животного мира.

Задача 4: Благоустройство населенных пунктов сельсовета.

Задача 5: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**2.3.Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации мероприятий Программы - с 2019 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап. В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование конкретных мероприятий по объектам за счет средств бюджета Воздвиженского сельсовета.

В результате указанных мероприятий, должны быть достигнуты следующие результаты:

- улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, ежегодное увеличение количества участников акций на 5 % по сравнению с предыдущим годом;

- проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения - не менее 50 % в год с общим охватом населения не менее 50 %, 1270 человек;

- увеличение количества населенных пунктов сельсовета, охваченных внедрением услуги по сбору и вывозу ТБО, до 5;

- увеличение количества бункеров-накопителей вместимостью 8м3 и контейнеров вместимостью 0,75 м3 на 5 %;

- информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о правилах и услугах в сфере благоустройства территории сельсовета не реже 1 раз в квартал, через сходы граждан;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения (приобретение урн, скамеек, своевременный вывоз ТБО), способствующих уменьшению количества жалоб на внешний облик и на проблемы благоустройства территории сельсовета;

- ликвидация несанкционированных свалок, за счёт организованного сбора и размещения отходов, способствующих уменьшению количества производств по делам об административных правонарушениях, совершенных на территории сельсовета, от 0 до 1 к 2024 г.,

- площадь ликвидированных объектов не санкционированных свалок за 2019-2024 г.г. составит - 2 га;

- систематизиция деятельности по бездомным животным, за счёт мероприятий по регулированию их численности посредством отлова, и, как следствие, улучшение безопасности жизнедеятельности жителей сельсовета;

- содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 44 км;

- содержание памятников и мемориалов в количестве 8;

- содержание мест захоронения в количестве 6.

**2.4. Основные мероприятия муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Категория расходов  (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | | | | Сроки выполнения | | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | | | | | | | | | |
|  | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | Всего |
| **Цель программы:**  **Повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета.** | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.** | 2527,1 | | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | | 2527,1 | 2527,1 | 15162,6 |
| Федеральный бюджет |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Областной бюджет |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Бюджет сельсовета | 2527,1 | | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | | 2527,1 | 2527,1 | 15162,6 |
| Прочие источники |  | |  | - | - | | - |  | - |
| **Подпрограмма 1 Благоустройство населённых пунктов Воздвиженского сельсовета**  **Задача 1. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.** | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Областной бюджет |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Бюджет сельсовета |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Прочие источники |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Мероприятие1.1. | | Проведение экологических акций с участием учащихся и молодежи | прочие расходы | | 2019-2024 | | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Федеральный бюджет |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Областной бюджет |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Бюджет сельсовета |  | |  | - | - | | - |  | - |
| Прочие источники |  | - | |  | - | | - |  | - |
| Мероприятие 1.2. | | Выкашивание травы (сорняков, крапивы и т.п.) | прочие расходы | | 2019-2024 | | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  | - | |  | - | | - |  | - |
| Федеральный бюджет |  | - | |  | - | | - |  | - |
| Областной бюджет |  | - | |  | - | | - |  | - |
| Бюджет сельсовета |  |  | |  | - | | - |  | - |
| Прочие источники |  | - | |  | - | | - |  | - |
| **Задача 2. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.** | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Прочие источники |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Мероприятие 2.1. | | Аренда бункеров-накопителей вместимостью 8 м3 | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Федеральный бюджет |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Прочие источники |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Мероприятие 2.2. | | Приобретение контейнеров вместимостью 0,75 м3 (при условии заключения населением договоров на вывоз ТБО не менее 50% от состава населения данного населенного пункта) | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Федеральный бюджет |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | - | |  | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Прочие источники |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Мероприятие 2.3. | | Оборудование контейнерных площадок | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Федеральный бюджет |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Прочие источники |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Мероприятие 2.4. | | Приобретение бункеров-накопителей вместимостью 8м3 (при условии заключения населением договоров на вывоз ТБО не менее 50% от состава населения данного населенного пункта) | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Федеральный бюджет |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Прочие источники |  |  | | - | - | - | |  | - |
| **Задача 3. Обеспечение рационального регулирования объектов животного мира.** | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Прочие источники |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Мероприятие 3.1. | | Мероприятия по реализации полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных | прочие расходы,  субсидии | | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Федеральный бюджет |  |  | | - | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет сельсовета |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Прочие источники |  | |  | - | - | - | |  | - |
| **Задача 4. Благоустройство населенных пунктов сельсовета.** | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч**. | 1031,9 | | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | | 1031,9 | 6191,4 |
| Федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | - |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  | |  | - |
| Бюджет сельсовета | 1031,9 | | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | | 1031,9 | 6191,4 |
| Прочие источники |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Мероприятие 4.1. | | Организация содержания мест захоронения  (ремонт кладбищ) | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Федеральный бюджет |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Прочие источники |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Мероприятие 4.2. | | Уборка мусора | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Федеральный бюджет |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Прочие источники |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Мероприятие 4.3. | | Озеленение и благоустройство населенных пунктов (ремонт памятников). | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 3,1 | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | 3,1 | 18,6 |
| Федеральный бюджет |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета | 3,1 | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | 3,1 | 18,6 |
| Прочие источники |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Мероприятие 4.4. | | Ликвидация несанкционированных свалок в границах сельсовета | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Федеральный бюджет |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Прочие  источники |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Мероприятие 4.5. | | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию по договору) | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 761,9 | | 761,9 | 761,9 | 761,9 | 761,9 | | 761,9 | 4571,4 |
| Федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет сельсовета | 761,9 | | 761,9 | 761,9 | 761,9 | 761,9 | | 761,9 | 4571,4 |
| Прочие источники |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Мероприятие 4.6. | | Уличное освещение населенных пунктов (ремонт) | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 78,4 | | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | | 78,4 | 470,4 |
| Федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Бюджет сельсовета | 78,4 | | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | | 78,4 | 470,4 |
| Прочие источники |  | | - |  | - | - | |  | - |
| Мероприятие 4.7. | | Содержание транспорта по благоустройству населённых пунктов | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 188,5 | | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | | 188,5 | 1131,0 |
| Федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет сельсовета | 188,5 | | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | | 188,5 | 1131,0 |
| Прочие источники |  | |  |  |  |  | |  |  |
| **Подпрограма 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения**  **Задача 5. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | | | | | | | | | | **Всего, в т.ч.** | 1495,2 | | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | | 1495,2 | 8971,2 |
| Федеральный бюджет |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет сельсовета | 1495,2 | | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | | 1495,2 | 8971,2 |
| Прочие источники |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Мероприятие 5.1. | | Зимнее содержание дорог | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 350,0 | | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | 350,0 | 2100,0 |
| Федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет сельсовета | 350,0 | | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | 350,0 | 2100,0 |
| Прочие источники |  | |  | - | - | - | |  | - |
| Мероприятие 5.2. | | Ремонт дорог, мостов и мостовых переходов | | прочие расходы | | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 1145,2 | | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | | 1145,2 | 6871,2 |
| Федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Бюджет сельсовета | 1145,2 | | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | | 1145,2 | 6871,2 |
| Прочие источники |  | | - |  | - | - | |  | - |

**2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программмы**

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета сельсовета. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП.

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| Бюджет сельсовета, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 15162,6 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| **ВСЕГО** | 15162,6 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 | 2527,1 |

Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются предварительными. Конкретные расходы будут установлены в соответствии с решением сельского Совета о бюджете сельсовета на соответствующий год и приведены в соответствие не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

**2.6. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки программы | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | 4 год реализации Программы | 5 год реализации Программы | 6 год реализации Программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2019-2024 годы. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индикатор 1.** Доля численности населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды и санитарной очистке территории сельсовета | % от общей численности населения сельсовета | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
|  | **Индикатор 2 .** Доля численности молодежи и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания и образования | % от общей численности населения сельсовета | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
|  | **Индикатор 3.** Количество населенных пунктов в сельсовете, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТБО от населения | % от общего количества населенных пунктов сельсовета | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
|  | **Индикатор 4.** Доля площади ликвидированных объектов несанкционированных свалок | % от общей площади, занятой под данными объектами, предполагаемых к ликвидации | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
|  | **Индикатор 5.** Индекс численности бездомных животных | % как отношение численности отловленных в текущем году к численности отловленных в предыдущем году | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.7.Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе данных отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по программе.

Для этого в процентах оценивается отклонение фактического значения каждого показателя от планового значения показателя. На основе динамики значений показателей формируется заключение об эффективности или неэффективности реализации Программы. Показатели, изменение значений которых свидетельствует об ухудшении ситуации, используются для дальнейшего анализа причин неэффективности реализации отдельных направлений и мероприятий Подпрограммы.

В результате реализации программы ожидается создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха населения на территории Воздвиженского сельсовета.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

-процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;

-процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

-уровень благоустроенности Воздвиженского сельсовета.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2024 году:

-улучшение экологического состояния окружающей природной среды территории сельсовета, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения.

Основной социальный (общественный) эффект Программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории сельсовета. Централизованный вывоз отходов позволит улучшить уровень экологического состояния сельсовета и как следствие улучшение здоровья проживающего в районе населения. Таким образом, реализация мероприятий по сбору, вывозу и хранению ТБО, является для сельсовета актуальной и необходимой мерой.

В соответствии с методикой проведения оценки рассчитываем показатель общественной эффективности (таблица 6), так как разрабатываемая Программа направлена на удовлетворение социальных потребностей населения в услугах по благоустройству территории Воздвиженского сельсовета, в частности:

сбора, вывоза твёрдых бытовых и крупногабаритных отходов, содержания территорий общего пользования, придомовых территорий, озеленение, уличное освещение и содержание автомобильных дорог.

**Общественная эффективность**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Количество контейнеров и бункеров (А) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Количество населенных пунктов сельсовета (В) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Эффективность(Эо= А/В) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,17 |

Общественная эффективность имеет положительную динамику. Проведение мероприятий по увеличению единиц контейнерного парка улучшит санитарное состояние населённых пунктов сельсовета и окружающих территорий, т.к. приведёт к уменьшению количества несанкционированных свалок.

Кроме того, мероприятия по благоустройству и содержанию зеленых насаждений общего пользования приведут к увеличению целевого показателя, т.к. площадь выкашиваемых газонов с 2019 по 2024 годы ежегодно будет увеличиваться в 0,5 раза. Это обеспечит:

- увеличение уровня озеленения территорий сельсовета,

- стабилизацию количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу,

- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда,

- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание,

- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха,

- улучшение эстетического вида населенных пунктов путем установки цветочных композиций.

Мероприятия по уличному освещению и содержанию автомобильных дорог улучшит уровень благоустройства населенных пунктов и повысит качество жизни на селе.

**Экономическая эффективность**

Оценка экономической эффективности реализации Программы не проводится, так как мероприятия, ориентированные на охрану окружающей среды и благоустройство, являются затратными, и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост Воздвиженского сельсовета.

Социально-экономические последствия мероприятий заключаются в повышении комфортности для жителей сельсовета, улучшении санитарного и эстетического вида территорий сельсовета.

**Муниципальная подпрограмма 1 «Благоустройство населённых пунктов Воздвиженского сельсовета» (далее – подпрограмма)**

**1.Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы 1 | Благоустройство населённых пунктов Воздвиженского сельсовета | | | | | | | |
| Основание для разработки | -[постановление](consultantplus://offline/ref=3EBA5C752AF3FF03AB55CD30E9CC658CB6D6DC4F16263AA47A6189513EE6675459B95D44413D4B3E37054BS9V9M) Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года";  -постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 306«Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области»» - генеральная схема очистки муниципального образования; | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Воздвиженского сельсовета | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Воздвиженского сельсовета | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.  2. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.  3. Обеспечение сохранения и рационального регулирования объектов животного мира.  4. Благоустройство населенных пунктов сельсовета. | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап. | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО за период реализации |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  | - |
| Областной бюджет | - | - | - |  |  |  | - |
| Местный бюджет (бюджет сельсовета) | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 6191,4 |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  | - |
| **ВСЕГО** | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 6191,4 |
| Индикаторы достижения цели (целей) подпрограммы | - доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды и санитарной очистки территории сельсовета, в % от общей численности населения сельсовета - (рост не менее 5% ежегодно);  - увеличение количества молодежи и подростков, вовлеченных в сферу экологического воспитания и образования, в % от общей численности населения сельсовета - (рост не менее 5% ежегодно);  - доля населенных пунктов в сельсовете, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТБО от населения, в % от общего числа населенных пунктов сельсовета - (рост до 5 % ежегодно);  - доля площади ликвидированных объектов несанкционированных свалок, в % от общей площади, занятой под данными объектами, предполагаемых к ликвидации - (увеличение к 2024 году до 5 %);  - индекс численности бездомных животных, в %, как отношение численности отловленных в текущем году к численности отловленных в предыдущем году – (увеличение на 5 % ежегодно). | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | - улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта;  - привлечение населения всех возрастов и социальных групп к активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, ежегодное увеличение количества участников акций на 5 % по сравнению с предыдущим годом;  - проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения - не менее 2 раз в год с общим охватом населения не менее 1270 человек;  - увеличение количества населенных пунктов сельсовета, охваченных внедрением услуги по сбору и вывозу ТБО, до 5%  - увеличение количества бункеров-накопителей вместимостью 8м3 и контейнеров вместимостью 0,75 м3 на 5 %;  - информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о правилах и услугах в сфере благоустройства территории сельсовета не реже 1 раз в квартал, через сходы граждан;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения (приобретение урн, скамеек, своевременный вывоз ТБО), способствующих уменьшению количества жалоб на внешний облик и на проблемы благоустройства территории сельсовета;  - ликвидация несанкционированных свалок, за счёт организованного сбора и размещения отходов, способствующих уменьшению количества производств по делам об административных правонарушениях, совершенных на территории сельсовета, от 0 до 1 к 2024 году.  - площадь ликвидированных объектов несанкционированных свалок за 2019 - 2024 годы составит – 2 га;  - систематизиция деятельности по бездомным животным, за счёт мероприятий по регулированию их численности посредством отлова, и, как следствие, улучшение безопасности жизнедеятельности жителей сельсовета;  - содержание памятников и мемориалов в количестве 8 ;  - содержание мест захоронения в количестве 6. | | | | | | | |

**2.Текст подпрограммы**

**2.1.Содержание проблемы**

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

   Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства  сельского поселения.

   Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения, а повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

   Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

   Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

   Подпрограмма соответствует приоритетам социально-экономического развития сельского поселения и направлена на:

   - создание условий для улучшения качества жизни населения;

   - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

   Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

   Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

   Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

   В течение 2019 - 2024 годов необходимо организовать и провести:

   - смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

   - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

   Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

**2.2.Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

Задача 1: Формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

Задача 2: Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

Задача 3: Обеспечение рационального регулирования объектов животного мира.

Задача 4: Благоустройство населенных пунктов сельсовета.

**2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Срок реализации мероприятий подпрограммы - с 2019 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

**2.4. Основные мероприятия подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов  (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | | | Сроки выполнения | | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | | | | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| **Цель подпрограммы:**  **Повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета.**  **Подпрограмма 1 Благоустройство населённых пунктов Воздвиженского сельсовета** | | | | | | | | **Всего, в т.ч.** | 1031,9 | 1031,9 | | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 6191,4 |
| Федеральный бюджет |  | - | |  | - | - |  | - |
| Областной бюджет |  | - | |  | - | - |  | - |
| Бюджет сельсовета | 1031,9 | 1031,9 | | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 6191,4 |
| Прочие источники |  | - | |  | - | - |  | - |
| **Задача 1. Благоустройство населенных пунктов сельсовета.** | | | | | | | | **Всего, в т.ч**. | 1031,9 | 1031,9 | | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 6191,4 |
| Федеральный бюджет |  | - | |  | - | - |  | - |
| Областной бюджет |  | - | |  | - | - |  | - |
| Бюджет сельсовета | 1031,9 | 1031,9 | | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 6191,4 |
| Прочие источники |  | - | |  | - | - |  | - |
| Мероприятие 1.1. | Озеленение и благоустройство населенных пунктов (ремонт памятников | | прочие расходы | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 3,1 | 3,1 | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 18,6 |
| Федеральный бюджет |  | - | |  | - | - |  | - |
| Областной бюджет |  | - |  | | - | - |  | - |
| Бюджет сельсовета | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 18,6 |
| Прочие источники |  | - |  | | - | - |  | - |
| Мероприятие 1.2. | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию по договору) | | прочие расходы | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 761,9 | 761,9 | 761,9 | | 761,9 | 761,9 | 761,9 | 4571,4 |
| Федеральный бюджет |  | - |  | | - | - |  | - |
| Областной бюджет |  | - |  | | - | - |  | - |
| Бюджет сельсовета | 761,9 | 761,9 | 761,9 | | 761,9 | 761,9 | 761,9 | 4571,4 |
| Прочие источники |  | - |  | | - | - |  | - |
| Мероприятие 1.3. | Уличное освещение населенных пунктов (ремонт) | | прочие расходы | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 78,4 | 78,4 | 78,4 | | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 470,4 |
| Федеральный бюджет |  | - |  | | - | - |  | - |
| Областной бюджет |  | - |  | | - | - |  | - |
| Бюджет сельсовета | 78,4 | 78,4 | 78,4 | | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 470,4 |
| Прочие источники |  | - |  | | - | - |  | - |
| Мероприятие 1.4. | Содержание транспорта по благоустройству населённых пунктов | | прочие расходы | 2019-2024 | | Администрация Воздвиженского сельсовета | | Всего, в т.ч. | 188,5 | 188,5 | 188,5 | | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 1131 |
| Федеральный бюджет |  | - |  | | - | - |  | - |
| Областной бюджет |  | - |  | | - | - |  | - |
| Бюджет сельсовета | 188,5 | 188,5 | 188,5 | | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 1131 |
| Прочие источники |  | - |  | | - | - |  | - |

**2.5.Объемы и источники финансирования подпрограммы**

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства бюджета сельсовета. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования подпрограммы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения подпрограммы.

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| Бюджет сельсовета, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 6191,4 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| **ВСЕГО** | 6191,4 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 | 1031,9 |

**Муниципальная подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения»**

**(далее – подпрограмма)**

**1.Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения» | | | | | | | |
| Основание для разработки | -[постановление](consultantplus://offline/ref=3EBA5C752AF3FF03AB55CD30E9CC658CB6D6DC4F16263AA47A6189513EE6675459B95D44413D4B3E37054BS9V9M) Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года";  -постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 306«Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области»» - генеральная схема очистки муниципального образования; | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Воздвиженского сельсовета | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Воздвиженского сельсовета | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы, программа реализуется в 1 этап. | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО за период реализации |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  | - |
| Областной бюджет | - | - | - |  |  |  | - |
| Местный бюджет (бюджет сельсовета) | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 8971,2 |
| Прочие источники | - | - | - |  |  |  | - |
| **ВСЕГО** | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 8971,2 |
| Показатели непосредственных результатов | - улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта;  - содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 44 км; | | | | | | | |

**2.Текст подпрограммы**

**2.1.Содержание проблемы**

Автомобильные дороги сельсовета являются важнейшей проблемой. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития автомобильных дорог.

Неудовлетворительное состояние дорог на территории затрудняет движение автотранспорта, что резко увеличивает транспортные издержки, ухудшает качество жизни населения.

Большая часть автомобильных дорог требует текущего ремонта. Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы простого пескования и грейдерования и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог. Реализация данной подпрограммы не приводит к кардинальному изменению ситуации, но позволяет не допустить дальнейшего ухудшения состояния сети автомобильных дорог поселения.

Изношенность и низкая плотность сети автомобильных дорог накладывают серьезное ограничение на развитие всей экономики, предприятия не могут нормально функционировать, если нельзя недорого и быстро доставлять товары, и совершенно очевидно, что при наших климатических условиях и протяженной территории инфраструктурные издержки являются значительной частью стоимости многих видов товаров и услуг.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения.

**2.2.Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

Задача 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**2.3.Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации мероприятий Программы - с 2019 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

**2.4. Основные мероприятия муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов  (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | | | | | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | Всего | |
| **Цель программы:**  **Повышение уровня экологической безопасности и качества окружающей среды, сохранение природных систем, улучшение внешнего благоустройства и санитарного состояния каждого населенного пункта сельсовета.** | | | | | **Всего, в т.ч.** | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | | 1495,2 | 8971,2 | |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |  | |  | - | |
| Областной бюджет | - | - | - |  |  | |  | - | |
| Бюджет сельсовета | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | | 1495,2 | 8971,2 | |
| Прочие источники | - | - | - |  |  | |  | - | |
| **Подпрограма 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения**  **Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | | | | | **Всего, в т.ч.** | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | | 1495,2 | 8971,2 | |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |  | |  | - | |
| Областной бюджет | - | - | - |  |  | |  | - | |
| Бюджет сельсовета | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | | 1495,2 | 8971,2 | |
| Прочие источники | - | - | - |  |  | |  | - | |
| Мероприятие 1.1. | Зимнее содержание дорог | прочие расходы | 2019-2024 | Администрация Воздвиженского сельсовета | Всего, в т.ч. | 350 | 350 | 350 | 350 | | 350 | 350 | | 2100 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  | |  |  | | - |
| Областной бюджет | - | - | - |  | |  |  | | - |
| Бюджет сельсовета | 350 | 350 | 350 | 350 | | 350 | 350 | | 2100 |
| Прочие источники | - | - | - |  | |  |  | | - |
| Мероприятие 1.2. | Ремонт дорог, мостов и мостовых переходов | прочие расходы | 2019-2024 | Администрация Воздвиженского сельсовета | Всего, в т.ч. | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | | 1145,2 | 1145,2 | | 6871,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  | |  |  | | - |
| Областной бюджет | - | - | - |  | |  |  | | - |
| Бюджет сельсовета | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | | 1145,2 | 1145,2 | | 6871,2 |
| Прочие источники | - | - | - |  | |  |  | | - |

**2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства бюджета сельсовета. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования подпрограммы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения подпрограммы.

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| Бюджет сельсовета, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | 6871,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 |
| Прочие источники, в том числе:  - капитальные вложения  - прочие расходы | - | - | - |  |  |  | - |
| **ВСЕГО** | 6871,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 | 1495,2 |