ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 июня 2021 года	№46

О работе отдела капитального строительства и архитектуры администрации района и выполнении плана строительства объектов

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации района Склемина Василия Николаевича, о работе отдела капитального строительства и архитектуры администрации района и выполнении плана строительства объектов,

Земское собрание района решило:

1.Информацию начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации района Склемина Василия Николаевича, о работе отдела капитального строительства и архитектуры администрации района и выполнении плана строительства объектов принять к сведению.

Председатель 				                      Глава местного самоуправления

Земского собрания района    				района

В.Н.Ольнев						Н.В. Горячев

Приложение

# к решению Земского собрания

# Воскресенского муниципального района

# Нижегородской области

# от 25 июня 2021 года №46

О работе отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района за  1 полугодие 2021 года

Основными направлениями в работе ОКСА в отчётном периоде были:

-проектирование и строительство объектов.

-подготовка документов и реализация программам и нацпроектов (местные инициативы, формирование комфортной городской среды)

-формирование и защита в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО лимитов потребности в финансовых средствах на потребление электроэнергии, тепловой энергии, угля, дров, пеллет на 2022 год для бюджетных учреждений района

На 2021 год запланированы капитальные вложения в сумме 159,118 млн. руб. в том числе:

федеральный бюджет  -  21,335 млн. руб.

областной бюджет       -  102,5678 млн. руб.

местный бюджет       -  35,2152 млн. руб.

Информация по объектам:

Получено положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений в р.п. Воскресенское Нижегородской области» оплачено за проектные работы областные субсидии 2, 508 млн.руб.

Разработана и согласована, проведена экспертиза по достоверности сметной стоимости проектной документации по благоустройству Парка Победы в р.п. Воскресенское. Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на выполнение работ по благоустройству, освещению и видеонаблюдению в данное время идут работы.

Корректировалась документация направленная для включения в Государственную программу Российской Федерации "Воспроизводство и

использование природных ресурсов" на 2022 год  по  объекту Берегоукрепление р. Уста в д. Большие Отары.

Разработана, согласована в ГУАД и проведена экспертиза сметной  документации по ремонту дорог  муниципального значения с привлечением средств областного бюджета в размере 9,5 млн. руб. Поселениями разыграны аукционы, сумма экономии будет использована на другие дороги.

Разработана и  проведена экспертиза сметной документации на ремонт кабинетов в Глуховской, Владимирской, Задворковской школах по проектам «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда», объявлены конкурсные процедуры. По проекту «ЦОС- эксперимент» подготовлена сметная документация по Воскресенской СОШ направляется в ГБУ Нижегородсмета.

Проведены конкурсные процедуры по ремонту кровель домов культуры Елдеж, Староустье, Елкино - с подрядной организацией победителем аукциона расторгнуты муниципальные контракты до выполнения работ по причине предложения подрядчиком в связи с удорожанием стоимости материала  замены качественных характеристик материала на ухудшающие эксплуатационные свойства. В данное время сметная стоимость увеличена, пересогласована в ГБУ «Нижегородсмета» объявлены повторные аукционы.

Заключен муниципальный контракт на ремонт водопровода в с. Нестиары на сумму 1,935 тыс. руб. в данное время проводятся работы.

Заключен договор на изготовление и установку стелы на въезде в район в данное время идет работа по получению ТУ на установку данной конструкции в УпрДор Москва.

Разработана проектно-сметная документация по строительству индивидуальных жилых домов по программе комплексного развития сельских территорий идет согласование сметы в ГБУ Нижегородсмета.

Ведется работа по корректировке смет на проектирование инженерной и дорожной инфраструктуры м-н  Западный в р.п. Воскресенское

Заключены договоры на археологическое обследование участка и подготовку историко-культурного заключения по объекту ликвидация свалки ТКО в р.п. Воскресенское. на сумму 192,239 тыс.руб.

Реализуются госполномочия по приобретению жилья для детей сирот за счет средств областного федерального и местного бюджета План 2021 – приобретение 11 жилых помещений. Факт - проведено 7 закупочных процедур объявлено 2 аукциона,  перешло в муниципальную собственность  7 квартир, получены заключения Госжилинспекции НО о соответствии параметрам спецжилфонда. Законтрактовано 7,259 млн. руб.

В 2021 году район участвует в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Объем средств из бюджетов всех уровней 13, 443189 млн. руб.  Принято решение об изъятии жилых помещений у собственников. Проведена экспертная независимая оценка изымаемых жилых помещений, получено согласие собственников квартир на выплату им выкупной стоимости. Объявлены конкурсные процедуры по приобретению двух квартир для предоставления по договорам социального найма. В 2021 году в рамках 3 этапа программы (2021-2022годы) программы будет переселено 5 квартир с освоением средств из бюджетов всех уровней 13,443 млн.руб.

Проведена государственная экспертиза проектной документации «Распределительный газопровод высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым дома д. Богданово Воскресенского района Нижегородской области» прошла государственную экспертизу и в ближайшее время будет направлена в Министерство ЖКХ для включения в программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области".

Проводиться взаимодействие с ПАО «Газпромгазораспределение НН»  по газификации д. Задворка, д. Калиниха и п. Калиниха. Были откорректированы проекты планировки и межевания территории, размножена ПСД .С собственниками з/у Газпромгазораспределение заключаются соглашения.

Проводилась корректировка НМКЦ по объекту «Межпоселковый газопровод Воскресенское – Воздвиженское»

На 2021 год запланированы пуски газопроводов в связи с чем продлены технические условия и направлены письма в Газпромгазораспределение НН по пуску врезке объектов:

- Газопроводы высокого давления II категории и низкого давления, п. Калиниха, ул. Ручина, ул. Кооперативная, ул. Папанина, д. Задворка, ШРП №13,14,15, 2 этап.

-Распределительные газопроводы по ул. Горохова-Марунова в микрорайоне Северо-Западный.

- Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам №№50, 54, 58, 60, 62, 64, 66 по ул. Ленина р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области.

-Газопровод к реконструированной модульной котельной школы в с. Владимирское, заключены договоры на пусконаладку и эксплуатацию газовой котельной с группой компаний «Атриум».

Переданы документы для получения ТУ на газификацию муниципального жилья  по ул. Горохова, Марунова, Родионова а также к участкам многодетных семей. Заключен договор  на ПиР  по газоснабжению двухквартирных домов детей сирот, после согласования ПСД будет проводиться монтажные работы.

Собирается информация для заключения договора на расчет потребности в газе и получения ТУ на межпоселковый газопровод д.Задворка – д. Галибиха. Средства местного бюджета 775 т.р будут использованы на выполнение инженерных изысканий для проектирования по результатам конкурсных процедур.

Проектирование газопровода Бараново-Шурговаш –Каменка заложенные средства местного бюджета 678 т.р будут использованы на выполнение инженерных изысканий для проектирования по результатам конкурсных процедур.

Проводилась постоянная работа по проектированию и инженерным изысканиям под сети  по объекту «Школа на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской области». На 2021 год заложены средства из бюджетов всех уровней 90, 249 млн.руб. На текущий момент переработанная проектная документация находится в Госэкспертизе. Проект претерпел глобальные изменения в части конструктивных и объемно планировочных решений. После получения положительного заключения в июле 2021 года планируется освоение средств по заключенному контракту на возведение коробки и закрытия теплового контура без отделки. Часть средств перенесено на 2022 год.

Заключены муниципальных контрактов и договоров по муниципальным объектам и государственным и муниципальным программам  на общую сумму 115797,79 тыс. руб. Процент контрактации 73%.

Кассовое исполнении 13422,420 тыс.руб.  процент кассового освоения 12%.

Градостроительная деятельность

Проводилась работа по разработке и актуализации документов территориального планирования Староустинского, Нахратовского, Богородского, Воздвиженского, Благовещенского и Капустихинского сельсоветов, администрации р.п. Воскресенское, также проводится актуализация документов градостроительного зонирования. Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по актуализации Генпланов и ПЗЗ Нахратовского, Воздвиженского, Капустихинского и Благовещенского сельсоветов. Экономия средств будет в дальнейшем осваиваться на выполнение план-графика по Указу Губернатора о 100% постановке на кадастровый учет территориальных зон и границ населенных пунктов.

Разрабатывается проект внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования для каждой администрации поселений.

Заключен контракт на разработку схемы размещения рекламных конструкций, заключен контракт на проектирование лыже-роллерной трассы и благоустройство школьного парка.

Разрабатываются проекты благоустройства общественных и дворовых пространств на территории р.п. Воскресенское в рамках программы Формирование комфортной городской среды.

Осуществляется работа по оказанию муниципальных услуг: выдача градостроительных планов земельных участков, выдача уведомлений о планируемом строительстве, об окончании строительства, разрешения на проведение земляных работ, утверждаются схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, осуществляется перевод из жилого в нежилое и из нежилого в жилое, согласовывается переустройство и перепланировка, подготавливаются акты освидетельствования проведения основных работ по строительству, заключения о необходимости проведения работ по капитальному ремонту жилого помещения и сумма необходимых затрат, выдача разрешений на установку рекламных конструкций, подготовка смет, постановка на кадастровый учет и предоставление сведений в росреестр при изменении параметров объектов.

На постоянной основе ведется работа в Автоматизированной информационной системе управления проектной деятельностью (АИС УПД) и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).