

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 февраля 2022 года №8

**Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2022 года**

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки на территории администрации Глуховского сельсовета администрация Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области **постановляет:**

1. .Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории администрации Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании администрации Глуховского сельсовета и на официальном сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление в силу со дня обнародования.

Глава администрации

Глуховского сельсовета И.Ю. Дубова

Утвержден

 постановлением администрации

Глуховского сельсовета

 от 15.02.2022 года № 8

**План противопаводковых мероприятий на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наименование нас-го пункта | Срок выполнения | Исполнитель |
| 1 | Провести сходы населения по вопросам подготовки к паводковым мероприятиям с выдачей Памяток населению по действиям при наводнении | д.Белоусово, с.Глухово, п. Красный Яр, д. Елкино | До 10 марта | Администрация Глуховского сельсовета,депутаты  |
| 2 | Определение сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | д.Белоусово, с.Глухово, п. Красный Яр, д. Елкино | До 26 февраля | Администрация Глуховского сельсовета,депутаты |
| 3 | Сделать запас пиломатериалов для изготовления мостков и переходов  | п.Красный Яр ООО «Тризо» - 2 куб.мс.Глухово ИП Шубин П.В. -2 куб.м | Апрель | Администрация Глуховского сельсоветаРекомендовать руководителям предприятийА.Н.Бочкову,П.В.Шубину |
| 4 | Составить адресные списки домовладений, попадающих в зону подтопления паводковыми водами | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | До 2 апреля | Администрация Глуховского сельсовета |
| 5 | Обеспечение своевременного осуществления комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населённых пунктов и объектов, расположенных в паводкоопасных территориях, привлекая по необходимости для этих целей силы и средства. | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | Постоянно | Администрация Глуховского сельсовета |
| 6 | Определить места возможного отселения граждан и животных на случай затопления жилых помещений паводковыми водами | П.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | Постоянно | Администрация Глуховского сельсовета |
| 7 | Уточнение участков возможных заторов на реках (озерах). | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | До 1 апреля | Администрация Глуховского сельсовета |
| 8 | Проверить состояние мостов и дренажных колец | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д.Поломерское, д.Буслаево,д.Попово | до 10 апреля  | Администрация Глуховского сельсовета |
| 9 | Определение зон возможного затопления и подтопления. | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | до 10 марта. | Администрация Глуховского сельсовета |
| 10 | Ограничение движения транспортных средств по муниципальным дорогам в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, её участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | По мере необходимости | Администрация Глуховского сельсовета |
| 11 | Учёт всех плавсредств граждан на территориях, которые могут быть затоплены | . п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | До 15 марта | Администрация Глуховского сельсовета |
| 12 | Обеспечение контроля за обстановкой в местах массового лова рыбы в предпаводковый период, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лёд. | . п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | Весеннее половодье | Администрация Глуховского сельсовета |
| 13 | Заключение договоров с жителями на использование лодок в период весеннего паводка | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | До 10 марта | Администрация Глуховского сельсовета |
| 14 | Проведение обследования скотомогильников, гидротехнических сооружений, линий электроснабжения, попадающих в зону подтопления. | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | До 30 марта | Администрация Глуховского сельсовета |