**Протокол**

**заседания общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области**

**от 09 ноября 2021 года**

**Место проведения: р.п. Воскресенское ул. Ленина, д.1**

**Время проведения начало в 10.00**

**Председатель собрания :** Гурылев А.В. – глава администрации р.п. Воскресенское

Состав комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального образования р.п. Воскресенское присутствующих на заседании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гурылев А.В. |  | Глава администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района председатель Комиссии |
| Привалова Ю.Г. |  | Заместитель главы администрации р.п. Воскресенское заместитель председателя Комиссии |
| Постнова А.А. |  | Делопроизводитель администрации р.п. Воскресенское секретарь Комиссии |
| Члены Комиссии: |  |  |
| -Пайков В.Е. – заместитель главы администрации Воскресенского района (по согласованию);-Рахматова Е.А. – заместитель начальника ОКСА, главный архитектор района (по согласованию);-Склемин В.Н.- начальника ОКСА (по согласованию); |
| -Мырова Е.Д. – руководитель местного исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» Воскресенского района;-Маланов Е.Г. – руководитель районного общества инвалидов;  |
| -Сучков И.А. – депутат поселкового Совета р.п. Воскресенское-Яблокова С.А. – помощник главы администрации Воскресенского муниципального района |
| Всего присутствует 10 человек. |

**Повестка заседания:**

1.Обсуждение дизайн-проекта второй очереди благоустройства Парка Победы, реализуемого в рамках муниципальной программы **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»** на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области.

*Докладывает Пайков В.Е.*

2.Обсуждение проблем и недочётов реализации первой очереди благоустройства Парка Победы, реализуемого в рамках муниципальной программы **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»** на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области*.*

*Докладывает Гурылев А.В., Сучков И.А..*

**По первому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** отчет о подготавливаемом дизайн-проекте второй очереди благоустройства Парка Победы, реализуемого в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области в 2022 году.

*Докладывает Пайков В.Е..*

**ВЫСТУПИЛИ: Гурылев А.В.,Склемин В.Н., Сучков И.А., Рахматова Е.А.**

**РЕШИЛИ: включить в план работ по благоустройству Парка Победы на 2022 год устройство постамента под якорь из бетона с облицовкой гранитом размером 1х1х0,5(м), вход в парк до проезжей части выполнить брусчаткой, на баннере разместить информацию о героях Воскресенского муниципального района и фотографии военных лет, изготовить дополнительный щит с навигацией по территории Парка Победы.**

**По второму вопросу**

**СЛУШАЛИ: обсуждение** проблем и недочётов реализации первой очереди благоустройства Парка Победы, реализуемого в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области.

*Докладывает Гурылев А.В., Сучков И.А.*

**ВЫСТУПИЛИ: Склемин В.Н.,Пайков В.Е.**

**РЕШИЛИ:**

**Поселковая администрация (Гурылев А.В.):**

1. **Подготовка списков погибших и пропавших без вести, не напечатанных на существующих щитах.**

**ОКСА (Склемин В.Н.):**

1. **Обязать подрядчика изготовить дополнительные щиты с именами, которые пропустили при изготовлении уже существующих щитов, исправить надпись посвящённую морякам, в рамках гарантийных обязательств.**

**Разное: ответы на вопросы присутствующих.**

На этом в 11.25 собрание объявили закрытым.

Председатель Гурылев А.В.