Приложение

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 10 июня 2022 года № 466

**Муниципальная программа**

**«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района**

**Нижегородской области»**

(далее – Программа)

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области». | | | | | | | |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 №997 «Об утверждении инвестиционной стратегии Нижегородской области до 2025 года»;  -Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11.07.2013 №1417-р «Об утверждении перечня государственных программ Нижегородской области»;  -Постановление Правительства Нижегородской области от 12.07.2013 №470 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области»;  -Письмо Министерства финансов Нижегородской области от 20.06.2014 №306-11-4949/14 «О формировании программного бюджета». | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области. | | | | | | | |
| Подпрограммы программы (при наличии) | Подпрограмма I «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области по строительству» Подпрограмма II «Обеспечение реализации муниципальной Программы» | | | | | | | |
| Соисполнители программы | - | | | | | | | |
| Цели программы | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского муниципального района. | | | | | | | |
| Задачи программы | Реализация государственных и областных программ на территории Воскресенского муниципального района, эффективная реализация полномочий в сфере градостроительства. | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 год. Программа реализуется в один этап. | | | | | | | |
| Объёмы и источники финансирования программы  (в разбивке по подпрограммам) | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Годы | | | | | | | | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | ФБ\* | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 | | ОБ\* | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 | | МБ\* | 157416,7 | 26437,95 | 22536,58 | 29547,1 | 39384,39 | 10803,63 | 28707,07 | | ПИ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Всего,в т.ч. | 616712,7 | 137194,3 | 87575,25 | 90779,45 | 210185,8 | 35393,09 | 55584,75 | | | | | | | | |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы 1 | ФБ | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 |
| ОБ | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 |
| МБ | 126544,50 | 21477,11 | 17393,68 | 24096,46 | 34034,91 | 5819,45 | 23722,89 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 585840,45 | 132233,46 | 82432,35 | 85328,81 | 204836,35 | 30408,91 | 50600,57 |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы 2 | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 30872,22 | 4960,84 | 5142,90 | 5450,64 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 30872,22 | 4960,84 | 5142,90 | 5450,64 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 |
| Индикаторы достижения цели (целей) программы | 1.Количество газифицированных жилых домов (квартир).  2.Протяженность газовых сетей.  3.Протяженность отремонтированных водопроводов. | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | 1.Газифицировано жилых домов (квартир).  2.Построено газовых сетей.  3.Отремонтировано водопроводов | | | | | | | |

\*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

**2.Текст программы**

**2.1.Содержание проблемы**

Социально-экономическое развитие Воскресенского района, а также сельских поселений зависит от качества жизни населения, на которое влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территорий Воскресенского района (далее по тексту Программы,) объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и неравномерность их размещения – главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий.

Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры – задача, на решение которой непосредственно направлена настоящая Программа.

На основании анализа уровня обеспеченности Воскресенского района объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры в ряде территорий Воскресенского района имеют высокую степень физического и морального износа;

2) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территориям муниципального района и не полностью соответствуют современным требованиям;

3) несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог, на территории Воскресенского района растущим потребностям в транспортных сообщениях;

4) наличие населённых пунктов Воскресенского района без постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием.

В рамках Программы приоритетным является решение социальных и транспортных задач. Наибольший объём денежных средств направлен на:

1.Строительство объектов газификации и коммунальной инфраструктуры в Воскресенском районе и сельских поселений;

2.Строительство и проектирование объектов, определённых как приоритетные, необходимые для развития материальной базы района.

Поэтому, вводимые объекты не только увеличат количество учреждений социальной инфраструктуры, сколько качественно обновят её, то есть заменят обветшавшие, морально устаревшие мощности новыми.

**2.2.Цели и задачи программы**

Программа представляет собой перечень инвестиционных проектов строительства, реконструкции, выполнения инженерных изысканий, подготовка документации, а также включает необходимые затраты на оплату услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и подключению к сетям инженерно-технологического обеспечения объектов капитального строительства.

Целью Подпрограммы I является развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского района.

Главной целью реализации программы является развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского района, а также сельских поселений:

Данная цель соответствует инвестиционной Стратегии развития Нижегородской области до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 №997.

Для достижения цели Подпрограммы I необходимо решение следующих задач:

1.Реализация государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильём на период до 2024 года».

Мероприятия по первой задаче предусматривают:

- Инженерная и дорожная инфраструктура территории микрорайона малоэтажной застройки Северо-Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области 2 очередь Водоснабжение, Водоотведение.

- Инженерная и дорожная инфраструктура территории микрорайона малоэтажной застройки Северо-Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области 2 очередь.

- Расходы местного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства за счёт средств областного и местного бюджетов.

- Проект инженерной и дорожной инфраструктуры территории микрорайона Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области.

2.Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019-2021 годы по государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий "Нижегородской области**")**

Мероприятия по второй задаче предусматривают расходы на реконструкцию хозяйственно-питьевого водопровода в с. Воздвиженское, п. Руя Воскресенского района Нижегородской области

3.Обеспечение территорий документами терпланирования и реализация архитектурной деятельности.

Мероприятия по третьей задаче предусматривают разработку:

- технических паспортов на вводимые объекты;

- Проект планировки и межевание;

- Межевание земельных участков;

- Подготовка карт (план) границ населённых пунктов;

- Установление зоны охраны сибиреязвенного скотомогильника у д. Якшиха, д. Бараново, д. Шишенино;

- Границы территориальных зон;

- Подготовка документов для включения в АИП (смета на проектные работы и получение заключения Нижегородсметы);

- Разработка программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений 11 шт;

-Постановка на учёт населённых пунктов и территориальных зон.

4.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области.

Мероприятия по четвертой задаче предусматривают расходы на;

- Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; расходы на обеспечение жильём отдельных категорий граждан;

- Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".

5.Строительство объектов газоснабжения и разработка ПИР.

Мероприятия по пятой задаче предусматривают строительство газопроводов и проектирование новых.

6.Обеспечение технического обслуживания газопроводов.

Мероприятия по шестой задаче предусматривают расходы на обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию газопроводов.

7.Реализация постановления Правительства НО от 03.12.2015 г №784 «Об утверждении распределения в 2016 году из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях».

Мероприятия по седьмой задаче предусматривают расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам и на предоставление социальных выплат.

8.Реализация постановления Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017г. №651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы

Мероприятия по восьмой задаче предусматривают расходы на реализацию программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы".

9.Реализация государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы»

Мероприятия по девятой задаче предусматривают расходы на строительство школы на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской области.

10.Реализация государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019 – 2025 годы».

Мероприятия по десятой задаче предусматривают расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019 – 2025 годы.

11.Реализация адресной инвестиционной программы Нижегородской области по государственной программе «Охрана окружающей среды Нижегородской области»

Мероприятия по одиннадцатой задаче предусматривает расходы по разработке проектно сметной документации по объекту «Берегоукрепление р. Уста в районе д. Большие Отары Воскресенского района Нижегородской области».

12.Порочии расходы

Мероприятия по двенадцатой задаче предусматривают расходы:

- На проектирование очистных сооружений.

- Проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы по адресу: Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Панфилова.

- Экспертиза сметной документации по объектам устройство пожарного пирса, устройство противопожарной ёмкости.

- Капитальный ремонт детского сада №4 "Рябинка".

- Расходы местного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.

- Расходы бюджета муниципального района на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы.

- Расходы бюджета муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

- Расходы бюджета муниципального района на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

- ПСД на реконструкцию водопровода р.п. Воскресенское

- Расходы местного бюджета на проведение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, в соответствии с представленной сметной документацией

- Ремонт Воскресенской школы

- Объект «Детская школа искусств, расположенная по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское

- Объект: внутриквартальные дороги микрорайона Северо-Западный 2 очередь» (р.п.Воскресенское – улицы Горохова, Марунова, Широкова, Пайкова)

- Расходы местного бюджета на текущий ремонт МОУ Галибихинская школа

- Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- Расходы местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (средства областного и местного бюджетов)

- Ремонт здания для передачи Фонду поддержки предпринимательства

- Развитие сельских территорий (строительство жилья)

- Проектирование реконструкции здания сельского дома культуры в с.Глухово/Глуховский с.с.

- Ремонт помещений МКУК «Воскресенская МЦБС»

- Капитальный ремонт крыши АНО «Редакция газеты «Воскресенская жизнь»»

-Проект благоустройства территории "Школьный сад" в р.п.Воскресенское Воскресенского района;

-Замена отопительной системы в здании редакции газеты и МФЦ;

-Ремонт крыши в Богородском филиале дет.сада №6 "Берёзка"

-Устройство маршрута «Автостанция-ФОК-Автостанция»;

-ПСД ПЧ с.Владимирское;

-Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий;

-Капитальный ремонт муниципальной котельной №3;

-Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области за счёт средств областного и местного бюджетов;

-Усиление конструкций стен лестничной клетки здания библиотеки по адресу: Нижегородская обл.,р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.102;

-Устройство крыльца у здания МКУК "Воскресенская МЦБС".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик координатор/соисполнители | Объем финансирования,  (по годам в разрезе источников) (тыс. руб.). | | | | | | | |
|  | ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель Программы:  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского района. | | | | | Всего,в т.ч. | 616712,7 | 137194,3 | 87575,25 | 90779,45 | 210185,8 | 35393,09 | 55584,75 |
| ФБ\* | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 |
| ОБ\* | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 |
| МБ\* | 157416,7 | 26437,95 | 22536,58 | 29547,1 | 39384,39 | 10803,63 | 28707,07 |
| ПИ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма I  «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области по строительству» на 2019-2024 годы. | | | | | Всего,в т.ч. | 585840,45 | 132233,46 | 82432,35 | 85328,81 | 204836,35 | 30408,91 | 50600,57 |
| ФБ | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 |
| ОБ | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 |
| МБ | 126544,50 | 21477,11 | 17393,68 | 24096,46 | 34034,91 | 5819,45 | 23722,89 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II  «Обеспечение реализации муниципальной Программы» на 2019-2024 годы | | | | | Всего,в т.ч. | 30872,22 | 4960,84 | 5142,90 | 5450,64 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 |
| ФБ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ \* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ\* | 30872,22 | 4960,84 | 5142,90 | 5450,64 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 |
| ПИ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа предусмотрена на 2019-2024 годы и реализуется в один этап.

Цель программы предполагается достичь за счёт реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, в том числе за счёт участия в федеральных и областных целевых программах.

**2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица 1

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы

\*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники.

**2.5.Объёмы и источники финансирования муниципальной программы**

Финансирование программы будет осуществляться за счёт средств бюджетов муниципального района, областного и федерального, в том числе и на условиях софинансирования.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете.

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы за счёт реализации двух подпрограмм:

-Подпрограмма I

«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области по строительству».

-Подпрограмма II

«Обеспечение реализации муниципальной Программы.

Таблица 2

Структура финансирования (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего | Объем финансирования, в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в т.ч.: | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 |
| -капитальные вложения | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в т.ч.: | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 |
| -капитальные вложения | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет района, в т.ч.: | 157416,7 | 26437,95 | 22536,58 | 29547,1 | 39384,39 | 10803,63 | 28707,07 |
| -капитальные вложения | 126544,50 | 21477,11 | 17393,68 | 24096,46 | 34034,91 | 5819,45 | 23722,89 |
| -прочие расходы | 30872,22 | 4960,84 | 5142,90 | 5450,64 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 |
| Прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО: | 616712,7 | 137194,3 | 87575,25 | 90779,45 | 210185,8 | 35393,09 | 55584,75 |

**2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы**

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.измерения индикаторов целей программы | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| На момент разработки программы | | год реализации Программы | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района  Нижегородской области по строительству» на 2019-2024 годы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  -количество газифицированных жилых домов (квартир) | единица | 1600 | | 160 | | 95 | | 184 | 160 | 160 | 160 | 1079,0 | 1600 |
| 2 | Индикатор 2:  -протяженность газовых сетей | Км. | 77,56 | | 12 | | 14,6 | | 4,126 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 125,69 | 77,56 |
| 3 | Индикатор 3:  -протяженность отремонтированных водопроводов | Км. | 50 | | 14,2 | | 10,499 | | 3,748 | 5 | 5 | 5 | 93,45 | 50 |
| 4 | Непосредственный результат 1:  -газифицировано жилых домов (квартир) | единица | 1600 | | 160 | | 95 | | 184 | 160 | 160 | 160 | 1079,0 | 1600 |
| 5 | Непосредственный результат 2:  -построено газовых сетей. | Км. | 77,56 | | 12 | | 14,6 | | 4,126 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 125,69 | 77,56 |
| 6 | Непосредственный результат 3:  -отремонтировано водопроводов | Км. | 50 | | 14,2 | | 10,499 | | 3,748 | 5 | 5 | 5 | 93,45 | 50 |

**2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1.Общественная эффективность.**

Эффективность Программы оценивается степенью достижения целевых индикаторов. результатом программы должно быть повышение качества жизни населения Воскресенского района.

В результате реализации мероприятий Программы улучшится благоустроенность жилых домов: 960 жилых домов (квартир) будут газифицированы, будут отремонтированы 39,2 км водопровода, будет построено 40,8 км газопровода на перспективу, 4 сельские администрации смогут выделять земельные участки для строительства, будет подготовлена проектная документация на перспективу.

**2.Общественно-экономическая эффективность.**

Общественно-экономическая эффективность Программы определяется разработкой документации по инженерной инфраструктуре с перспективой получения финансирования через включение в целевые федеральные и областные программы, свободой выбора земельного участка в любом поселении района и получения разрешения на строительство, в результате наличия правил землепользования и застройки; возможностью получения земельного участка с инженерной инфраструктурой в р.п. Воскресенское.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А):  Газифицированных жилых домов (квартир) | 1600 | 160 | 95 | 184 | 160 | 160 | 160 |
| Затраты (В):  Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,007 | 0,013 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А):  Протяженность газовых сетей км. | 77,56 | 12 | 14,6 | 4,126 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Затраты (В):  Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,0005 | 0,002 | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику. Наличие проектной документации обеспечивает возможность газификации жилых домов (квартир).

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А):  Протяженность отремонтированных водопроводных сетей км. | 50 | 14,2 | 10,499 | 3,748 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты (В):  Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 26892,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,0005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику, тем самым позволит улучшить благоустройство жилых домов и объектов соцкультбыта.

**3.Экономическая эффективность**

Экономическая эффективность Программы определяется количеством средств, поступающих от земельного налога в поселения, в результате возможности выделения земельных участков для строительства, а в перспективе поступление налога на имущество от объектов недвижимости, количеством участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель непосредственного результата (А): газифицированных жилых домов (квартир) | 1600 | 160 | 95 | 184 | 160 | 160 | 160 |
| Затраты (В): Объем бюджетных средств выделенных на мероприятия, тыс. руб. | 0,00 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Экономическая эффективность  (Эо = А/В) | 0,00 | 0,007 | 0,013 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель непосредственного результата (А): построено газовых сетей км. | 77,56 | 12 | 14,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Затраты (В): Объем бюджетных средств выделенных на мероприятия, тыс. руб. | 0,00 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономическая эффективность (Эо = А/В) | 0,00 | 0,0005 | 0,002 | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Интерпретация: Экономическая эффективность имеет стабильную динамику. Количество газифицированных жилых домов (квартир) растет, таким образом, повышается благоустроенность жилья.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель непосредственного результата (А): отремонтировано водопроводных сетей км. | 50 | 14,2 | 10,499 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты (В): Объем бюджетных средств выделенных на мероприятия, тыс. руб. | 0,00 | 26892,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Экономическая эффективность (Эо = А/В) | 0,00 | 0,0005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику, тем самым позволит улучшить благоустройство жилых домов и объектов соцкультбыта.

**2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению**

К негативным внешним факторам, влияющим на реализацию программы, относятся:

-отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения действующего законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятия по снижению негативных внешних факторов:

-разработка проектной документации в кратчайшие сроки;

-мониторинг реализации мероприятий программы.

-развитие производительных сил;

-создание новых рабочих мест;

-развитие предприятий сельхозпроизводства.

**Муниципальная Подпрограмма I**

**«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района**

**Нижегородской области по строительству»**

(далее Подпрограмма I)

**1.Паспорт Подпрограммы I**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Подпрограммы I | «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области по строительству». |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 №997 «Об утверждении инвестиционной стратегии Нижегородской области до 2025 года»;  -Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11.07.2013 №1417-р «Об утверждении перечня государственных программ Нижегородской области»;  -Постановление Правительства Нижегородской области от 12.07.2013 №470 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области»;  -Письмо Министерства финансов Нижегородской области от 20.06.2014 №306-11-4949/14 «О формировании программного бюджета». |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области. |
| Соисполнители программы | - |
| Цель подпрограммы I | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения, Воскресенского района. |
| Задачи подпрограммы I | 1.Реализация государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильём на период до 2024 года», (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года №748.).  2.Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019-2021 годы по государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий "Нижегородской области**").**  3.Обеспечение территорий документами терпланирования и реализация архитектурной деятельности.  4.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области.  5.Строительство объектов газоснабжения и разработка ПИР.  6.Обеспечение технического обслуживания газопроводов.  7.Реализация постановления Правительства НО от 03.12.2015 г №784 «Об утверждении распределения в 2016 году из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях».  8.Реализация постановления Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017г. №651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы".  9.Реализация государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы".  10.Реализация государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019 – 2025 годы»  11.Реализация адресной инвестиционной программы Нижегородской области по государственной программе «Охрана окружающей среды Нижегородской области»  12.Прочии расходы. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы I | 2019-2024 год Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы I | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | ФБ\* | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 | | ОБ\* | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 | | МБ\* | 126544,50 | 21477,11 | 17393,68 | 24096,46 | 34034,91 | 5819,45 | 23722,89 | | ПИ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Всего | 585840,45 | 132233,46 | 82432,35 | 85328,81 | 204836,35 | 30408,91 | 50600,57 | |
| Индикаторы достижения цели (целей)  подпрограммы I | 1.Количество газифицированных жилых домов (квартир).  2.Протяженность газовых сетей.  3.Протяженность отремонтированных водопроводов. |
| Показатели непосредственных результатов | 1.Газифицировано жилых домов (квартир).  2.Построено газовых сетей.  3.Отремонтировано водопроводов |

\*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

**2.Текст подпрограммы I**

**2.1.Содержание проблемы**

Отсутствие проекта на инженерную и дорожную инфраструктуру микрорайона «Северо-западный» 2 очередь, не позволяет участвовать в областной целевой программе строительства инженерной и дорожной инфраструктуры для многодетных семей. В Программе предусмотрены средства на проектирование и строительство.

Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019-2021 годы по государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий "Нижегородской области**")** предусматривает Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода в с. Воздвиженское, п. Руя Воскресенского района Нижегородской области, что решит проблему водоснабжения в населённом пункте.

Отсутствие правил землепользования и застройки в сельских поселениях, не позволяет удовлетворить спрос населения на выделение земельных участков под строительство жилых домов и получение разрешения на строительство. Реализация Программы решит эту проблему на территории сельсоветов.

Для участия в целевых федеральных и областных программах необходимо наличие проектно-сметной документации. Программа предусматривает финансирование проектно-изыскательских работ, а также финансирование строительства объектов газоснабжения, в том числе в части софинансирования областных программ.

**2.2.Цели и задачи подпрограммы I**

Целью Подпрограммы I является развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского района.

Главной целью реализации программы является развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского района, а также сельских поселений:

Данная цель соответствует инвестиционной Стратегии развития Нижегородской области до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 №997.

Для достижения цели Подпрограммы I необходимо решение следующих задач:

1.Реализация государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильём на период до 2024 года».

Мероприятия по первой задаче предусматривают:

- Инженерная и дорожная инфраструктура территории микрорайона малоэтажной застройки Северо-Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области 2 очередь Водоснабжение, Водоотведение.

- Инженерная и дорожная инфраструктура территории микрорайона малоэтажной застройки Северо-Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области 2 очередь.

- Расходы местного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства за счёт средств областного и местного бюджетов.

- Проект инженерной и дорожной инфраструктуры территории микрорайона Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области.

2.Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019-2021 годы по государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий "Нижегородской области**")**

Мероприятия по второй задаче предусматривают расходы на реконструкцию хозяйственно-питьевого водопровода в с. Воздвиженское, п. Руя Воскресенского района Нижегородской области

3.Обеспечение территорий документами терпланирования и реализация архитектурной деятельности.

Мероприятия по третьей задаче предусматривают разработку:

- технических паспортов на вводимые объекты;

- Проект планировки и межевание;

- Межевание земельных участков;

- Подготовка карт (план) границ населённых пунктов;

- Установление зоны охраны сибиреязвенного скотомогильника у д. Якшиха, д. Бараново, д. Шишенино;

- Границы территориальных зон;

- Подготовка документов для включения в АИП (смета на проектные работы и получение заключения Нижегородсметы);

- Разработка программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений 11 шт;

-Постановка на учёт населённых пунктов и территориальных зон.

4.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области.

Мероприятия по четвертой задаче предусматривают расходы на;

- Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; расходы на обеспечение жильём отдельных категорий граждан;

- Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".

5.Строительство объектов газоснабжения и разработка ПИР.

Мероприятия по пятой задаче предусматривают строительство газопроводов и проектирование новых.

6.Обеспечение технического обслуживания газопроводов.

Мероприятия по шестой задаче предусматривают расходы на обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию газопроводов.

7.Реализация постановления Правительства НО от 03.12.2015 г №784 «Об утверждении распределения в 2016 году из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях».

Мероприятия по седьмой задаче предусматривают расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам и на предоставление социальных выплат.

8. Реализация постановления Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017г. №651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2019-2024 годы

Мероприятия по восьмой задаче предусматривают расходы на реализацию программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы".

9.Реализация государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы»

Мероприятия по девятой задаче предусматривают расходы на строительство школы на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской области.

10.Реализация государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019 – 2025 годы».

Мероприятия по десятой задаче предусматривают расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019 – 2025 годы.

11.Реализация адресной инвестиционной программы Нижегородской области по государственной программе «Охрана окружающей среды Нижегородской области»

Мероприятия по одиннадцатой задаче предусматривает расходы по разработке проектно сметной документации по объекту «Берегоукрепление р. Уста в районе д. Большие Отары Воскресенского района Нижегородской области».

12.Порочии расходы

Мероприятия по двенадцатой задаче предусматривают расходы:

- На проектирование очистных сооружений.

- Проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы по адресу: Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Панфилова.

- Экспертиза сметной документации по объектам устройство пожарного пирса, устройство противопожарной ёмкости.

- Капитальный ремонт детского сада №4 "Рябинка".

- Расходы местного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.

- Расходы бюджета муниципального района на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы.

- Расходы бюджета муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

- Расходы бюджета муниципального района на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

- ПСД на реконструкцию водопровода р.п. Воскресенское

- Расходы местного бюджета на проведение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, в соответствии с представленной сметной документацией

- Ремонт Воскресенской школы

- Объект «Детская школа искусств, расположенная по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское

- Объект: внутриквартальные дороги микрорайона Северо-Западный 2 очередь» (р.п.Воскресенское – улицы Горохова, Марунова, Широкова, Пайкова)

- Расходы местного бюджета на текущий ремонт МОУ Галибихинская школа

- Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- Расходы местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (средства областного и местного бюджетов)

- Ремонт здания для передачи Фонду поддержки предпринимательства

- Развитие сельских территорий (строительство жилья)

- Проектирование реконструкции здания сельского дома культуры в с.Глухово/Глуховский с.с.

-Проект благоустройства территории "Школьный сад" в р.п.Воскресенское Воскресенского района;

- Ремонт помещений МКУК «Воскресенская МЦБС»

- Капитальный ремонт крыши АНО «Редакция газеты «Воскресенская жизнь»»

--Замена отопительной системы в здании редакции газеты и МФЦ;

-Ремонт крыши в Богородском филиале дет.сада №6 "Берёзка"

-Устройство маршрута «Автостанция-ФОК-Автостанция»;

-ПСД ПЧ с.Владимирское;

-Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий;

-Капитальный ремонт муниципальной котельной №3;

-Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области за счёт средств областного и местного бюджетов.

- Усиление конструкций стен лестничной клетки здания библиотеки по адресу: Нижегородская обл.,р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.102;

- Устройство крыльца у здания МКУК "Воскресенская МЦБС".

**2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы I**

Подпрограмма реализуется в один этап 2019-2024 г.

Цель подпрограммы I предполагается достичь за счёт реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, в том числе за счёт участия в федеральных и областных целевых программах.

**2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы I**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование мероприятия | | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик координатор/соисполнители | Объем финансирования, (по годам в разрезе источников) | | | | | | | |
|  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель Программы:  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского района. | | | | | | | Всего,в т.ч. | 585840,45 | 132233,46 | 82432,35 | 85328,81 | 204836,35 | 30408,91 | 50600,57 |
| ФБ\* | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 |
| ОБ\* | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 |
| МБ\* | 126544,50 | 21477,11 | 17393,68 | 24096,46 | 34034,91 | 5819,45 | 23722,89 |
| ПИ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1:  Реализация государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильём на период до 2024 года», (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года №748.). | | | | | | | Всего,в т.ч. | 20064,91 | 2060,38 | 59,20 | 2454,96 | 7220,70 | 4423,62 | 3846,05 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1507,62 | 1507,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 18557,29 | 552,76 | 59,20 | 2454,96 | 7220,70 | 4423,62 | 3846,05 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | Инженерная и дорожная инфраструктура территории микрорайона малоэтажной застройки Северо-Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области 2 очередь Водоснабжение, Водоотведение. | | Капитальные вложения | 2019 -2022 г.г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 76,20 | 46,60 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 76,20 | 46,60 | 29,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | Инженерная и дорожная инфраструктура территории микрорайона малоэтажной застройки Северо-Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области 2 очередь | | Капитальные вложения | 2020г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 6277,57 | 0,00 | 0,00 | 2400,24 | 2000,00 | 1877,57 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6277,57 | 0,00 | 0,00 | 2400,24 | 2000,00 | 1877,57 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | | Расходы местного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства за счёт средств областного и местного бюджетов | | Капитальные вложения | 2019 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 2013,78 | 2013,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1507,62 | 1507,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 506,16 | 506,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | | Проект инженерной и дорожной инфраструктуры территории микрорайона Западный в р.п. Воскресенское Нижегородской области | | Капитальные вложения | 2020 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 11697,12 | 0,00 | 29,60 | 54,72 | 5220,70 | 2546,05 | 3846,05 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 11697,12 | 0,00 | 29,60 | 54,72 | 5220,70 | 2546,05 | 3846,05 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2:  Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019-2021 годы по государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий "Нижегородской области**").** | | | | | | | Всего,в т.ч | 26892,57 | 26892,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 15997,00 | 15997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 8670,80 | 8670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2224,77 | 2224,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода в с. Воздвиженское, п. Руя Воскресенского района Нижегородской области. | | Капитальные вложения | 2019 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 26892,57 | 26892,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 15997,00 | 15997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 8670,80 | 8670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2224,77 | 2224,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3:  Обеспечение территорий документами терпланирования и реализация архитектурной деятельности. | | | | | | | Всего, в т.ч | 4650,91 | 761,90 | 0,00 | 2931,36 | 957,65 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4650,91 | 761,90 | 0,00 | 2931,36 | 957,65 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | Технические паспорта на вводимые объекты. | | Капитальные вложения | 2019-2024 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 572,53 | 372,53 | 0.00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 572,53 | 372,53 | 0.00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | Проект планировки и межевание | | Капитальные вложения | 2019-2024 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 290,60 | 40,60 | 0.00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 290,60 | 40,60 | 0.00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | | Расходы на размещение рекламных конструкций | | Капитальные вложения | 2019-2022 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | | Границы территориальных зон | | Капитальные вложения | 2019-г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 348,77 | 348,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 348,77 | 348,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | | Разработка программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений 11 шт. | | Капитальные вложения | 2019-2021 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | | Постановка на учёт населённых пунктов и территориальных зон | | Капитальные вложения | 2019-2022 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 3349,01 | 0,00 | 0,00 | 2741,36 | 607,65 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3349,01 | 0,00 | 0,00 | 2741,36 | 607,65 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4:  Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области. | | | | | | | Всего,в т.ч. | 113086,51 | 24833,18 | 23400,22 | 15553,21 | 25183,86 | 12360,06 | 11755,98 |
| ФБ | 42116,48 | 8297,45 | 6655,94 | 2083,53 | 12831,37 | 7113,65 | 5134,54 |
| ОБ | 70293,37 | 16535,73 | 16709,54 | 12827,76 | 12352,49 | 5246,41 | 6621,44 |
| МБ | 676,66 | 0,00 | 34,74 | 641,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Постановление Правительства НО от 28 мая 2010 года №315 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.». | | Капитальные вложения | 2019-2024 г.г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 103237,7 | 19493,66 | 21609,90 | 14433,58 | 23584,52 | 12360,06 | 11755,98 |
| ФБ | 32435,97 | 2957,93 | 4865,62 | 1132,20 | 11232,03 | 7113,65 | 5134,54 |
| ОБ | 70185,51 | 16535,73 | 16709,54 | 12719,90 | 12352,49 | 5246,41 | 6621,44 |
| МБ | 616,21 | 0,00 | 34,74 | 581,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | Расходы на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | | Капитальные вложения | 2019-2023 г.г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 9680,51 | 5339,52 | 1790,32 | 951,33 | 1599,34 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 9680,51 | 5339,52 | 1790,32 | 951,33 | 1599,34 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Расходы на исполнение полномочий по ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования, которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений за счет средств областного бюджета | | Капитальные вложения | 2019-2021г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч. | 168,31 | 0,00 | 0,00 | 168,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 107,86 | 0,00 | 0,00 | 107,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | | Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | | Капитальные вложения | 2022-2024г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5:  Строительство объектов газоснабжения и разработка ПИР. | | | | | | | Всего,в т.ч. | 32636,26 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 19406,00 | 17266,80 | 2139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 13230,26 | 7343,43 | 5080,19 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | | | Газификация Музея и ДЦ «Китеж» (строительство и ПИР). | Капитальные вложения | 2019 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 598,80 | 598,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 598,80 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | | | Газификация объектов: Распределительного газопровода низкого давления и газопровод ввод к жилым домам по ул. Пролетарская, Коммунистическая, Ленина, Комсомольская, Мира, Набережная, Свердлова, пер.Транспортный, пер. Нагорный, пер. Сплавной в р.п.Воскресенское (Строительство и ПИР). | Капитальные вложения | 2019-2020г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 18233,01 | 16739,60 | 1493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 13336,10 | 13336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4896,91 | 3403,50 | 1493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | | | Газоснабжение объекта: «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д. Чухломка Воскресенского муниципального района Нижегородской области». | Капитальные вложения | 2019-2020 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 5647,72 | 2500,00 | 3147,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 4139,20 | 2000,00 | 2139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1508,52 | 500,00 | 1008,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | | | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по ул. Горохова, Марунова, Родионова дома с 33-41 и ул. Дорожная д. 12,13 мкр. «Северо-Западный» р.п. Воскресенское Нижегородской области**.** | Капитальные вложения | 2019-2021 г.г | ОКСА | Всего, в т.ч | 2501,36 | 2470,70 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1930,70 | 1930,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 570,66 | 540,00 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | | | Строительство объекта: Распределительные газопроводы низкого давления к жилым домам п. Калиниха Нижегородской области. Газопроводы-вводы к жилым домам (Строительство и ПИР) | Капитальные вложения | 2019 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 1240,93 | 1240,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1240,93 | 1240,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | | | Строительство объекта: Распределительные газопроводы низкого давления к жилым домам д. Задворка Нижегородской области. Газопроводы-вводы к жилым домам (Строительство и ПИР) | Капитальные вложения | 2019г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 860,45 | 860,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 860,45 | 860,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | | | Газификация МОУ Владимирская средняя школа и МКДОУ  Владимирский детский сад «Ручеёк» | Капитальные вложения | 2019г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 199,75 | 199,75 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 199,75 | 199,75 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8. | | | Газификация котельной Владимирской школы (строительство и ПИР) | Капитальные вложения | 2019-2021г.г | ОКСА | Всего, в т.ч | 2106,25 | 0,00 | 2106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2106,25 | 0,00 | 2106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9. | | | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Бараново, Шурговаш, Каменка Воскресенского района Нижегородской области | Капитальные вложения | 2019-2021г.г | ОКСА | Всего, в т.ч | 107,68 | 0,00 | 107,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 107,68 | 0,00 | 107,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10. | | | Распределительный газопровод высокого, среднего и низкого давления и газопроводы –вводы к жилым домам с.Владимирское Воскресенского района Нижегородской области | Капитальные вложения | 2020г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11. | | | Расширение газораспределительной сети р.п.Воскресенское Нижегородской области, Газопроводы высокого давления II категории к п.Калиниха,ул Ручина, ул. Кооперативная, ул. Папанина, д. Задворка, ШРП №13,14,15.  2 этап | Капитальные вложения | 2020г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.12. | | | Межпоселковый газопровод высокого давления от р.п.Воскресенское до с.Воздвиженское Воскресенского района Нижегородской области | Капитальные вложения | 2020г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 123,60 | 0,00 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 123,60 | 0,00 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13 | | | Проектирование сельского клуба (Богданово) | Капитальные вложения | 2020г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 806,64 | 0,00 | 10,06 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 806,64 | 0,00 | 10,06 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6:  Обеспечение технического обслуживания газопроводов. | | | | | | | Всего, в т.ч | 7745,31 | 1882,48 | 2146,73 | 1160,93 | 668,90 | 548,04 | 1338,23 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7745,31 | 1882,48 | 2146,73 | 1160,93 | 668,90 | 548,04 | 1338,23 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | | Расходы на обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию газопроводов, в том числе по договорам ТО и АДО. | | Капитальные вложения | 2019-2024 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 7745,31 | 1882,48 | 2146,73 | 1160,93 | 668,90 | 548,04 | 1338,23 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7745,31 | 1882,48 | 2146,73 | 1160,93 | 668,90 | 548,04 | 1338,23 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 7:  Реализация постановления Правительства НО от 03.12.2015 г №784 «Об утверждении распределения в 2016 году из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях». | | | | | | | Всего, в т.ч | 257,63 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 80,65 | 80,99 | 80,99 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 194,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,52 | 64,80 | 64,80 |
| МБ | 63,51 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 16,13 | 16,19 | 16,19 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | | Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья. | | Прочие расходы | 2019г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 257,63 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 80,65 | 80,99 | 80,99 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 194,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,52 | 64,80 | 64,80 |
| МБ | 63,51 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 16,13 | 16,19 | 16,19 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 8:  Реализация постановления Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017г. №651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы». | | | | | | | Всего, в т.ч | 35674,72 | 5576,44 | 7078,37 | 6281,51 | 5677,00 | 5267,30 | 5794,10 |
| ФБ | 29537,94 | 4758,18 | 5115,90 | 5393,96 | 4662,20 | 4551,00 | 5056,70 |
| ОБ | 1230,73 | 198,26 | 213,16 | 224,75 | 194,26 | 189,60 | 210,70 |
| МБ | 4906,05 | 620,00 | 1749,31 | 662,8 | 820,54 | 526,70 | 526,70 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | | Расходы на реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» софинансирование. | | Капитальные вложения | 2019-2024 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 35674,72 | 5576,44 | 7078,37 | 6281,51 | 5677,00 | 5267,30 | 5794,10 |
| ФБ | 29537,94 | 4758,18 | 5115,90 | 5393,96 | 4662,20 | 4551,00 | 5056,70 |
| ОБ | 1230,73 | 198,26 | 213,16 | 224,75 | 194,26 | 189,60 | 210,70 |
| МБ | 4906,05 | 620,00 | 1749,31 | 662,8 | 820,54 | 526,70 | 526,70 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 9:  Реализация государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы». | | | | | | | Всего, в т.ч | 182458,72 | 22222,20 | 9861,35 | 23027,83 | 127347,34 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 151324,71 | 19999,98 | 3712,13 | 13000,00 | 114612,60 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 31134,00 | 2222,22 | 6149,22 | 10027,83 | 12734,73 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | | Расходы на строительство школы на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской области. | | Капитальные вложения | 2019-2021 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 182458,72 | 22222,20 | 9861,35 | 23027,83 | 127347,34 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 151324,71 | 19999,98 | 3712,13 | 13000,00 | 114612,60 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 31134,00 | 2222,22 | 6149,22 | 10027,83 | 12734,73 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 10:  Реализация государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019 – 2025 годы». | | | | | | | Всего, в т.ч | 11838,15 | 0,00 | 0,00 | 11838,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 11728,95 | 0,00 | 0,00 | 11728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | | Расходы местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | Капитальные вложения | 2019-2021 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 11838,15 | 0,00 | 0,00 | 11838,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 11728,95 | 0,00 | 0,00 | 11728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 11:  Реализация адресной инвестиционной программы Нижегородской области по государственной программе «Охрана окружающей среды Нижегородской области». | | | | | | | Всего, в т.ч | 2385,40 | 2385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1160,89 | 1160,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1224,51 | 1224,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | | Разработка проектно сметной документации по объекту «Берегоукрепление р. Уста в районе д. Большие Отары Воскресенского района Нижегородской области». | | Капитальные вложения | 2019 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 2385,40 | 2385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1160,89 | 1160,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1224,51 | 1224,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 12:  Прочие расходы | | | | | | | Всего, в т.ч | 148143,37 | 20993,68 | 32667,09 | 21274,22 | 37700,26 | 7728,90 | 27785,22 |
| ФБ | 2544,46 | 1642,23 | 902,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 103582,88 | 14721,41 | 29590,57 | 15973,40 | 26084,00 | 7424,00 | 9789,50 |
| МБ | 42016,03 | 4630,04 | 2174,29 | 5300,82 | 11616,23 | 304,9 | 17995,72 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Проектирование очистных сооружений. | | | Капитальные вложения | 2019-2020 г. г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 499,30 | 259,30 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 499,30 | 259,30 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы по адресу: Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Панфилова. | | | Капитальные вложения | 2019 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 3015,300 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 2981,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3015,30 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 2981,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Экспертиза сметной документации по объектам: устройство пожарного пирса, устройство противопожарной ёмкости. | | | Капитальные вложения | 2019 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | Капитальный ремонт детского сада №4 «Рябинка». | | | Капитальные вложения | 2019 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 900,94 | 900,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 900,94 | 900,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5. | Расходы местного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. | | | Капитальные вложения | 2019-2020 г. г | ОКСА | Всего, в т.ч | 3459,73 | 2181,07 | 1278,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 1804,46 | 902,23 | 902,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1062,71 | 745,71 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 592,56 | 533,13 | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | Расходы бюджета муниципального района на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы. | | | Капитальные вложения | 2019-2024г. г . | ОКСА | Всего, в т.ч | 66170,59 | 14436,47 | 18071,84 | 6713,65 | 12262,63 | 6098,00 | 8588,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 62404,50 | 13715,70 | 16993,90 | 6377,80 | 11365,40 | 5793,10 | 8158,60 |
| МБ | 3766,09 | 720,77 | 1077,94 | 335,85 | 897,23 | 304,90 | 429,40 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Расходы бюджета муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. | | | Капитальные вложения | 2019г | ОКСА | Всего, в т.ч | 3061,55 | 3061,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2061,55 | 2061,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | Расходы бюджета муниципального района на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. | | | Капитальные вложения | 2019 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.9. | ПСД на реконструкцию водопровода р.п. Воскресенское | | | Капитальные вложения | 2020 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 8743,64 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 2879,32 | 0,00 | 5566,32 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 8743,64 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 2879,32 | 0,00 | 5566,32 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.10. | Расходы местного бюджета на проведение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, в соответствии с представленной сметной документацией | | | Капитальные вложения | 2022 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в т.ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.11. | Ремонт Воскресенской школы | | | Капитальные вложения | 2022 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.12. | Объект «Детская школа искусств, расположенная по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское | | | Капитальные вложения | 2020 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 12050,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 12050,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.13. | Объект: внутриквартальные дороги микрорайона Северо-Западный 2 очередь» (р.п.Воскресенское – улицы Горохова, Марунова, Широкова, Пайкова) | | | Капитальные вложения | 2020 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.14. | Расходы местного бюджета на текущий ремонт МОУ Галибихинская школа | | | Капитальные вложения | 2020 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 176,94 | 0,00 | 176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 176,94 | 0,00 | 176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.15. | Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | | | Капитальные вложения | 2020 г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 2468,75 | 0,00 | 2468,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 2247,57 | 0,00 | 2247,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 221,18 | 0,00 | 221,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.16. | Расходы местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (средства областного и местного бюджетов) | | | Капитальные вложения | 2019-2021 г.г. | ОКСА | Всего, в т.ч | 29928,00 | 0,00 | 10032,10 | 9595,60 | 10300,30 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 29928,00 | 0,00 | 10032,10 | 9595,60 | 10300,30 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.17 | Ремонт здания для передачи Фонду поддержки предпринимательства | | | Капитальные вложения | 2021г. | ОКСА | Всего,в т.ч | 2276,66 | 0,00 | 0,00 | 1138,33 | 1138,33 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2276,66 | 0,00 | 0,00 | 1138,33 | 1138,33 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.18 | Развитие сельских территорий (строительство жилья) | | | Капитальные вложения | 2021-2022 г.г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 456,22 | 0,00 | 0,00 | 456,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 456,22 | 0,00 | 0,00 | 456,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.19 | Проектирование реконструкции здания сельского дома культуры в с.Глухово/Глуховский с.с. | | | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.20 | Ремонт помещений МКУК «Воскресенская МЦБС» | | | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 726,76 | 0,00 | 0,00 | 726,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 726,76 | 0,00 | 0,00 | 726,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.21 | Капитальный ремонт крыши АНО «Редакция газеты «Воскресенская жизнь» | | | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.22 | Проект благоустройства территории "Школьный сад" в р.п.Воскресенское Воскресенского района | | | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.23 | Замена отопительной системы в здании редакции газеты и МФЦ | | | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 415,91 | 0,00 | 0,00 | 415,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 415,91 | 0,00 | 0,00 | 415,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.24 | Ремонт крыши в Богородском филиале дет.сада №6 "Берёзка" | | | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.25 | Устройство маршрута «Автостанция-ФОК-Автостанция» | | | Капитальные вложения | 2021 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 1542,75 | 0,00 | 0,00 | 1542,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1542,75 | 0,00 | 0,00 | 1542,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.26 | ПСД ПЧ с.Владимирское | | | Капитальные вложения | 2021 г | ОКСА | Всего,в т.ч. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.27 | Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | | | Капитальные вложения | 2021 г | ОКСА | Всего,в т.ч. | 5300,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2038,63 | 1630,90 | 1630,90 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 4892,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,90 | 1630,90 | 1630,90 |
| МБ | 407,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,73 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.28 | Капитальный ремонт муниципальной котельной №3 | | | Капитальные вложения | 2022г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 671,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,63 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 671,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,63 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.29 | Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области за счёт средств областного и местного бюджетов | | | Капитальные вложения | 2022г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 3097,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3097,11 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 2787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2787,40 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 309,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,71 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.30 | Усиление конструкций стен лестничной клетки здания библиотеки по адресу: Нижегородская обл.,р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.102 | | | Капитальные вложения | 2022 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 1813,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1813,72 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1813,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1813,72 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.31 | Устройство крыльца у здания МКУК "Воскресенская МЦБС" | | | Капитальные вложения | 2022 г. | ОКСА | Всего,в т.ч. | 117,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,59 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 117,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,59 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ |  |  |  |  |  |  |  |

\*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

**2.5.Объёмы и источники финансирования подпрограммы I**

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счёт средств бюджетов муниципального района, областного и федерального, в том числе и на условиях софинансирования.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете.

Таблица 2

Структура финансирования (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего | Объем финансирования, в том числе по годам. | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в т.ч.: | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 |
| -капитальные вложения | 90195,88 | 30694,86 | 12674,07 | 7477,49 | 17493,57 | 11664,65 | 10191,24 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в т.ч.: | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 |
| -капитальные вложения | 369100,07 | 80061,49 | 52364,60 | 53754,86 | 153307,87 | 12924,81 | 16686,44 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет района, в т.ч.: | 126544,50 | 21477,11 | 17393,68 | 24096,46 | 34034,91 | 5819,45 | 23722,89 |
| -капитальные вложения | 126544,50 | 21477,11 | 17393,68 | 24096,46 | 34034,91 | 5819,45 | 23722,89 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО: | 585840,45 | 132233,46 | 82432,35 | 85328,81 | 204836,35 | 30408,91 | 50600,57 |

**2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы**

**(индикаторы достижения задач). Подпрограммы I**

Финансирование программы будет осуществляться за счёт средств бюджетов муниципального района, областного и федерального, в том числе и на условиях софинансирования.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете.

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.измерения индикаторов целей Программы | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | По окончании реализации  программы | Без программного вмешательства(после предполагаемого срока реализации программы) |
| На момент разработки программы | год реализации Программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области по строительству» на 2019-2024 годы. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  -количество газифицированных жилых домов (квартир) | единица | 1600 | 160 | 2260 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2560 | 1600 |
| 2 | Индикатор 2:  -протяженность газовых сетей | Км. | 77,56 | 12 | 18,41 | 4,126 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 129,5 | 77,56 |
| 3 | Индикатор 3:  -протяженность отремонтированных водопроводов | Км. | 50 | 14,2 | 10,499 | 3,748 | 5 | 5 | 5 | 93,45 | 50 |
| 4 | Непосредственный результат 1:  -газифицировано жилых домов (квартир) | единица | 1600 | 160 | 2260 | 184 | 160 | 160 | 160 | 3084 | 1600 |
| 5 | Непосредственный результат 2:  -построено газовых сетей. | Км. | 77,56 | 12 | 18,41 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 129,5 | 77,56 |
| 6 | Непосредственный результат 3:  -отремонтировано водопроводов | Км. | 50 | 14,2 | 10,499 | 3,748 | 5 | 5 | 5 | 93,45 | 50 |

**2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы I**

Эффективность подпрограммы оценивается степенью достижения целевых индикаторов.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 41 семья получит благоустроенные квартиры, 60 земельных участков в микрорайоне Северо-западный 2 очередь могут быть предоставлены для ИЖС, улучшится благоустроенность жилых домов вследствие подключения газа, 4 сельские администрации смогут выделять земельные участки для строительства, будет подготовлена проектная документация на перспективу.

**1.Общественная эффективность**

Общественная эффективность Программы определяется разработкой документации по инженерной инфраструктуре с перспективой получения финансирования через включение в целевые федеральные и областные программы, свободой выбора земельного участка в любом поселении района и получения разрешения на строительство, в результате наличия правил землепользования и застройки; возможностью получения земельного участка с инженерной инфраструктурой в р.п.Воскресенское.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А): Газифицированных жилых домов (квартир) | 1600 | 160 | 2260 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,0065 | 0,313 | 0,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А): Протяженность газовых сетей, км. | 77,56 | 12 | 18,41 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,0005 | 0,003 | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику. Наличие проектной документации обеспечивает возможность газификации жилых домов (квартир).

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикатор цели программы (А): Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, км. | 50 | 14,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб. | 0,00 | 26892,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,00 | 0,0005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику, тем самым позволит улучшить благоустройство жилых домов и объектов соцкультбыта.

**2.Общественно-экономическая эффективность:**

Общественно-экономическая эффективность Программы определяется количеством средств, поступающих от земельного налога в поселения, в результате возможности выделения земельных участков для строительства, а в перспективе поступление налога на имущество от объектов недвижимости, количеством участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель непосредственного результата (А): газифицированных жилых домов (квартир) | 1600 | 160 | 2260 | 184 | 160 | 160 | 160 |
| Затраты (В): Объем бюджетных средств выделенных на мероприятия, тыс. руб. | 0,00 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономическая эффективность (Эо = А/В) | 0,00 | 0,0065 | 0,313 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель непосредственного результата (А): построено газовых сетей, км. | 77,56 | 12 | 18,41 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Затраты (В): Объем бюджетных средств выделенных на мероприятия, тыс. руб. | 0,00 | 24610,23 | 7219,39 | 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономическая эффективность (Эо = А/В) | 0,00 | 0,0005 | 0,003 | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Интерпретация: Экономическая эффективность имеет стабильную динамику. Количество газифицированных жилых домов (квартир) растет, таким образом, повышается благоустроенность жилья.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На момент разработки программы | по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель непосредственного результата (А): отремонтированных водопроводных сетей км. | 50 | 14,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты (В): Объем бюджетных средств выделенных на мероприятия, тыс. руб. | 0,00 | 26892,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Экономическая эффективность (Эо = А/В) | 0,00 | 0,0005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику, тем самым позволит улучшить благоустройство жилых домов и объектов соцкультбыта.

**2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению**

К негативным внешним факторам, влияющим на реализацию программы относятся:

-отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

-изменения действующего законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятия по снижению внешних негативных факторов:

-разработка проектной документации в кратчайшие сроки;

-мониторинг реализации мероприятий программы;

-развитие производительных сил;

-создание новых рабочих мест;

-развитие предприятий сельхозпроизводства.

**Муниципальная Подпрограмма II**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

(далее Подпрограмма II)

**1.Паспорт подпрограммы II**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 №997 «Об утверждении инвестиционной стратегии Нижегородской области до 2025 года»;  -Письмо Министерства финансов Нижегородской области от 20.06.2014 №306-11-4949/14 «О формировании программного бюджета». |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области. |
| Соисполнители программы | - |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы. |
| Задачи подпрограммы | Эффективная реализация полномочий в сфере градостроительства и выполнение функций заказчика Воскресенского муниципального района. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 год Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования |  | | | | ВСЕГО | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | | ФБ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | ОБ \* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | МБ\* | 30872,22 | 4960,84 | 5142,90 | | 5450,64 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 |  | | ПИ\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Всего | 30872,22 | 4960,84 | 5142,90 | | 5450,64 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 |  | |

\*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

**Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**(тыс. руб.)**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/ подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.), годы. | | | | | | Всего |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области». | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма II «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ИТОГО: | | | 4960,84 | 5142,90 | 4923,70 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 | 30345,28 |
| 133 | 0412 | 0420120190 | 4960,84 | 5142,90 | 5450,64 | 5349,48 | 4984,18 | 4984,18 | 30872,22 |