

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г. № 144

**«Об утверждении муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 г.г»**

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства Нижегородской области от 17.06.2006 № 127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года», постановлением Правительства Нижегородской области от 27.06.2007 № 203 «Об утверждении порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области», распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.04.2010 № 583 «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижегородской области», на основании письма Министерства ЖКХ И ТЭК Нижегородской области, в целях увеличения энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений

администрация Воздвиженского сельсовета **п о с та н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016 - 2020 г.г. (далее – Программа).

2. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района принять необходимые меры по реализации программных мероприятий.

3. Главному бухгалтеру администрации Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Еранцевой Наталье Михайловне обеспечить финансирование программных мероприятий по мере поступления средств местного бюджета, в соответствии с планом финансирования данной программы.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации сельсовета.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования

Глава администрации И.Н. Охотников

УТВЕРЖДЕНА

Уиверждена

постановлением администрации

Воздвиженского сельсовета

Воскресенского муниципального района

от 05декабря 2016 года №144

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Воздвиженского сельсовета

Воскресенского муниципального района, Нижегородской области.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Воздвиженского сельсовета | | | | | |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  - постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»;  - Постановления Правительства Нижегородской области от 27.06.2007 №203 «Об утверждении порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области»;  - распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.04.2010 № 583 «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижегородской области направленных на реализацию [Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902186281)» | | | | | |
| Разработчик Программы | Администрация Воздвиженского сельсовета | | | | | |
| Основная цель Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений сельсовета | | | | | |
| Основные задачи Программы | Энергосбережению муниципального образования и повышению энергетической эффективности учреждений администрации  Установка узлов учета на потребляемые энергоресурсы.  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | |
| Сроки реализации Программы | с 2016 до 2020 года | | | | | |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Воздвиженского сельсовета | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам) | Годы | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего  за период реализации программы |
| Местный бюджет, в т.ч. | 35,0 | 27,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 128,0 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг исполнения программы по промежуточным индикаторам достижения программной цели. | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Программы | Экономия энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении; | | | | | |

**2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ**

**2.1. Содержание проблемы**

Одним из основных приоритетов политики в администрации Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области являются эффективность энергосбережения и повышении энергетической эффективности работы бюджетных учреждений администрации Воздвиженского сельсовета.

С 2016 года на территории администрации Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района продолжается установка энергосберегающих ламп в учреждениях сельсовета и по уличному освещению.

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории администрации Воздвиженскского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016–2020 годы» (далее – Программа) направлена на обеспечение реального энергосбережения, создание действенного механизма стимулирования энергоресурсосбережения.

Реализация программы позволит повысить проводимые мероприятия энергоресурсосбережения и привести в соответствие платежи бюджетных организаций за потреблённые ресурсы с фактически использованными объемами.

**2.2. Цели и задачи программы**

Целью разработки данной программы является экономичное использование энергоресурсов в натуральном и денежном выражении.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Установка узлов учета на потребляемые энергоресурсы.

2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие

**2.3. Сроки и этапы реализации программы**

Намеченные программой мероприятия будут выполняться по мере финансирования данной программы.

**2.4. Управление программой и механизм ее реализации.**

Муниципальный заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

К реализации программы на конкурсной основе привлекаются организации, включая пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергоресурсосбережения.

Исполнители мероприятий программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации программы в администрацию Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

**2.5. Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки выпол-нения | Исполнители мероприятий | Предполагаемые объемы финансирования  по годам в разрезе источников  (тыс. руб.) | | | | | | |
| Источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 :  Энергосбережение электроэнергии бюджетных учреждений | | | | | | **Всего, в т.ч.** | **35,0** | **25,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **120,0** |
| Местный бюджет | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка энергосберегающих ламп и светильников | | 2016-2020 г.г. | | Бюджетные учреждения | **Всего, в т.ч.** | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Местный бюджет | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 :    Энергосбережение в области потребления холодного водоснабжение | | | | | | **Всего, в т.ч.** |  | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **8,0** |
| Местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка узлов учета ХВС | 2019 г. | | | Бюджетные учреждения | **Всего, в т.ч.** |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |

**2.6.Индикаторы достижения цели (целей) программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | Значения индикаторов целей программы | | |
| На момент разработки программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства |
| Установка приборов учета по уличному освещению д. Сухоречье | Удельный расход электрической энергии (кВт) | 3245 | 2596  экономия не менее 20 % ежегодно | 3245 |
| Установка приборов учета по уличному освещению д. Малое Иевлево | Удельный расход электрической энергии (кВт) | 956 | 765  экономия не менее 20 % ежегодно | 956 |
| Установка приборов учета по уличному освещению д. Заболотное | Удельный расход электрической энергии (кВт) | 2241 | 1793  экономия не менее 20 % ежегодно | 2241 |
| Установка приборов учета по уличному освещению д. Малые Отары | Удельный расход электрической энергии (кВт) | 1335 | 1068  экономия не менее 20 % ежегодно | 1335 |

**2.7. Ресурсное обеспечение программы**

Оценка стоимости реализации мероприятий, указываемых в проекте Программы, осуществляется в порядке, предусмотренном в постановлении Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен (тарифов) на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области».

**2.8. Оценка эффективности реализации программы**

По итогам расчета экономической эффективности программы получен результат, что по исполнению всех запланированных мероприятий экономия энергетических ресурсов составит почти в половину потребляемых предприятием на момент разработки программы. В стоимостном выражении экономия средств благотворно скажется на финансовом состоянии предприятия, а так же в конечном результате на потребителях услуг предоставляемых предприятием, за счет снижения затрат по энергоснабжению и соответственно на стоимости единицы предоставляемой услуги.

**2.9. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению.**

На реализацию программы могут негативно повлиять внешние факторы.

Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые заказчик программы не может повлиять самостоятельно.

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения федерального законодательства;