

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

15 апреля 2016 года № 59

**Информация о благоустройстве населенных пунктов**

**Воскресенского муниципального района Нижегородской области**

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2016 году заслушав и обсудив информацию заместителя начальника ОКСА, главного архитектора района Т.М. Храмовой о благоустройстве населенных пунктов района и главы администрации р.п.Воскресенское А.В.Гурылева о благоустройстве п. Воскресенское в 2016 году,

Земское собрание района р е ш и л о:

Информацию о благоустройстве населенных пунктов района и р.п.Воскресенское принять к сведению.

Глава местного самоуправления А.В.Безденежных

|  |
| --- |
|  **План благоустройства поселений *Приложение 1*****Воскресенского муниципального района****на 2016 год** |
| **№** | **Мероприятие** | **Адрес** | **Сроки** | **Стоимость****Тыс.руб.** | **Источник****финансирования** | **Примечание** |
| **Р.п.Воскресенское** |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  | 950,00 | бюджет | администрация |
| 2 | Ямочный ремонт дорог |  |  | 1114,40 | бюджет | администрация |
| 3 | Содержание мест захоронения:-вывоз ТБО;- ремонт ограждения |  |  | 60,00  300,00 | бюджет | администрация |
| 4 | Уличное освещение |  |  | 2240,00 | бюджет | администрация |
| 5 | Ремонт уличного освещения |  | 2 кв. | 330,00 | бюджет | администрация |
| 6 | Вывоз ТБОСодержание свалки |  | круглогодично | 724,588200,00 | бюджет | администрация |
| 7 | Озеленение: спиливание деревьев, - посадка деревьев, побелка стволов- устройство цветников |  | Апрель-май | 100,00 | бюджет | администрация субботники |
| 8 | Ремонт колодцев | Затон комарова | 2 кв. | 20,00 | бюджет | администрация |
| 9 | Изготовление указателей улиц и номеров домов, проведение субботников, приобретение инвентаря и материалов, установка новогодней елки |  | 3 кв. | 10.0,00 | бюджет | администрация |
| 10 | Ремонт многоквартирных домов |  |  | 247,00 | бюджет | администрация |
| 11 | Ремонт водопроводной сети | п. Калиниха ул.Октябрьская | 3 кв. | 200,00 | бюджет | АдминистрацияПо программе «местные инициативы» |
| 12 | Ремонт памятников |  | До 6 мая | 20,00 | бюджет | администрация |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Уборка несанкционированных свалок |  | апрель |  |  |  |
| 14 | Ремонт фасадов общественных зданий и жилых домов |  | Июнь-июль |  | Собственники зданий |  |
| 15 | Проведение конкурсов |  |  |  |  | Привлечение жителей |
|  | -Новогоднее оформление прилегающей территории объектов  |  | январь |  |  |  |
|  | -Лучший цветник у адм. здания |  | август |  |  |  |
|  | -Самая благоустроенная производственная территория |  | август |  |  |  |
|  | -Лучший балкон |  | август |  |  |  |
|  | -Дом образцового содержания |  | август |  |  |  |
|  | -Лучший цветник у жилого дома |  | август |  |  |  |
|  | -самая благоустроенная территория бюджетного учреждения |  | август |  |  |  |
| 16 | Выдача предписаний по благоустройству |  | апрель |  |  |  |
| 17 | Ремонт ограждений газонов |  | Апрель-май |  | Собственники зданий |  |
| 18 | Выравнивание столбов, световых опор |  | апрель |  | собственники |  |
| 19 | Организация субботников |  |  |  |  | администрация |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жи-телей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общес-твенных работ) | администрация |
| 21 | Ремонт ограждения кладбища | Новоестарое | 3 кв. | 100.00200.00 | Бюджетбюджет | администрация Программа «местные инициативы |
| 22 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Итого** |  |  | **6 815,988** |  |  |
| **Благовещенская** |
| 1 | Расчистка дорог по населенным пунктам в зимний период |  | Январь, февраль, март, декабрь. | 260,00 | Местный бюджет | администрация |
| 2 | Проведение месячника по благоустройству |  | Апрель-май |  |  | Администрация, депутаты, руководители учреждений, население |
| 3 | Благоустройство территории вокруг бюджетных учреждений и у частных домовладений |  | Круглый год |  |  | Руководители учреждений, население |
| 4 | Уборка несанкционированных свалок |  | Апрель-октябрь | 10,0  | Местный бюджет | администрация |
| 5 | Благоустройство кладбищ (вырубка старых деревьев, уборка мусора, ремонт изгородей) |  | Апрель-май | 10,00  | Местный бюджет | Администрация, население |
| 6 | Провести грейдерование и пескование дорог | д. Кладовка, д. Коробиха, д. Прудовка, д. Соловьиха, д. Семеново |  | 312,90 | Местный бюджет (средства дорожного фонда) | администрация |
| 7 | Спилить сухие деревья | д. Асташиха, Прудовка, Соловьиха, Погатиха, Семеново | Июнь - июль | 15,00 | Средства населения Местный бюджет | администрация |
| 8 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | субботники |
| 9 | Ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ |  | До 4 мая 2016 г. | 6,00  | Местный бюджет спонсорская помощь | администрация |
| 10 | Ремонт уличного освещения |  | Круглый год | 15,00 | нет | администрация |
| 11 | Содержание территории вокруг памятников погибшим воинам и в парке Победы в надлежащем состоянии | д. Асташиха | Круглый год | нет | нет | Сельские клубы, школы |
| 12 | Проведение праздников «День деревни» с подведением итогов на «Лучший населенный пункт», «Дом образцового содержания», «Лучший цветник у административных зданий», «Лучший цветник у жилого дома» с вручением благодарственных писем и ценных подарков |  | 21 июля, 10 августа |  | Спонсорская помощь | Администрация, дома культуры |
| 13 | Принять участие в конкурсе на «Лучшее сельское подворье» и «Визитная карточка сельсовета» |  | 10 августа | нет | нет | администрация |
| 14 | Строительство мостика | д. Семеново | Июнь | 55,00 | Местный бюджет (средства дорожного фонда) | администрация |
| 15 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) |  |
| 16 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Итого** |  |  | **683,900** | БюджетДоп.средства |  |
| **Богородская администрация** |
| 1 | Содержание мест захоронений |  | 2 квартал | 8,00 | бюджет | администрация |
| 2 | Ремонт памятников,благоустройство прилегающей территории |  | 2 квартал | 8,00 | бюджет | Администрация, школьники |
| 3 | Озеленение:Устройство цветников, скашивание травы |  | 2,3 квартал | 5,00 | бюджет | Администрация, руковолители учреждений, население |
| 4 | Уборка мусора |  | 2,3 квартал | 27,50 | бюджет | Администрация, ПМК |
| 5 | Уличное освещение |  | 1-4 квартал | 512,00 | бюджет | администрация |
| 6 | Уличное освещение (ремонт) |  | 1-4 квартал | 20,00 | бюджет | администрация |
| 7 | Зимнее содержание дорог |  | 1-4 квартал | 300,00 | бюджет | Администрация, ПМК ИП Пахомов М.М. |
| 8 | Ремонт дорог, мостов и мостовых переходов по населенным пунктам администрации |  | 2,3 квартал | 1 155,50 | бюджет | Администрация,ПМК |
| 9 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  | 3 квартал | 10,00 | бюджет | администрация |
| 10 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) |  |
| 11 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | субботники |
| 12 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **итого** |  |  | **2 046,000** |  |  |
| **Воздвиженская** |
| 1 | Зимнее содержание дорог во всех населенных пунктам администрации |  | Январь, март, декабрь | 280,00 | бюджет | Администрация, ОО ДСК «Гранит» |
| 2 | Ремонт уличного освещения по всем населенных пунктам |  | В течение года | 81,20 | бюджет | администрация |
| 3 | Удаление старых, сухих деревьев по всем населенным пунктам |  | В течение года | 10,00 | бюджет | Администрация, население |
| 4 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | субботники |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок по всем населенным пунктам |  | Апрель-октябрь по пятницам | о |  | Администрация, депутаты, население |
| 6 | Обустройство площадок ТБО по населенным пунктов | с. Воздвиженское, д. Большие Отары, д. Большое Иевлево, с. Большое Поле | Апрель - май | 15,00 | бюджет | администрация |
| 7 | Проверка состояния придомовых территорий, выдача предписаний, беседы с жителями |  | Май - сентябрь | о |  | Администрация, депутаты |
| 8 | Благоустройство территории памятников погибшим войнам по всем населенным пунктам |  | Апрель-май | о |  | Администрация, школьники, ДК |
| 9 | Ремонт памятников погибшим войнам  | с. Большое Поле, д. М – Содомово, д. Б – Поляны, с. Воздвиженское, д. Б – Отары, д. Б - Иевлево | Апрель - май | 23,20 | бюджет | администрация |
| 10 | Ремонт элементов и ограждения детской площадки, строительство ограждения детской площадки | С. Воздвиженское, д. Большие Отары | Июнь - сентябрь | 10,00 |  | Администрация, депутаты |
| 11 | Ремонт спортивных площадок около домов культуры и приобретение спортинвентаря |  | Май-июнь |  | Привлечение спонсорских средства спецсчетов домов культур | Администрация. Дома культуры |
| 12 | Выкашивание травы и сорной растительности |  | Май-сентябрь | 32,32 |  | Руководители учреждений, население |
| 13 | Благоустройство территории администрации, организаций, учреждений по всем населенным пунктам, разбивка цветников возле учреждений |  | Май - август |  | Средства учреждений | Руководители учреждений, население |
| 14 | Обустройство кладбища (ремонт изгороди) | с. Воздвиженское | Апрель – май | 10,00 |  | Администрация, депутаты, жители |
| 15 | Ремонт дорог в населенных пунктах (пескование, щебенение, грейдерование): по решению сельского Совета |  | 2-4 квартал | 1374,70 |  | Администрация, депутаты |
| 16 | Проведение конкурсов «Дом образцового содержания», «Лучший цветник», «Лучшая территория учреждения» с подведением итогов на праздниках | С. Воздвиженское, д. Б – Отары, д. Б - Иевлево | Август - сентябрь |  |  | Администрация, ДК, депутаты |
| 17 | Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа |  | Август | о |  | Администрация, ДК, школы |
| 18 | Ремонт и замена водопроводных сетей | с. Воздвиженское, д. Большое Иевлево, д. Малое Содомово | В течение года по мере необходимости |  |  | Администрация, водоканал |
| 19 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) |  |
| 20 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Итого** |  |  | **1 836,420** |  |  |
| **Владимирская** |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  | 350,00 |  | Администрация |
| 2 | Ремонт дорог |  | . | 778,038 |  | Администрация |
| 3 | Уборка несанкционированной свалки в по решению суда | с. Владимирское |  | 35,00. |  | Администрация |
| 4 | Уличное освещение |  |  | 480,00 |  | Администрация |
| 5 | Ремонт уличного освещение |  |  | 7,00 |  | Администрация |
| 6 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | субботники |
| 7. | Вывоз ТБО |  |  | 13,50 |  | Администрация |
| 8 | Оплата рабочего по благоустройству | с. Владимирское |  | 17,38. |  | Администрация |
| 9 | Проведение субботников | Все населенные пункты | Май-август |  |  | Администрация |
| 10 | Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа |  |  |  |  |  |
| 11 | Благоустройство территории администрации, организаций, учреждений по всем населенным пунктам, разбивка цветников возле учреждений |  | Май - август |  | Средства учреждений | Руководители учреждений, население |
| 12 | Благоустройство территории памятников погибшим войнам по всем населенным пунктам |  | Апрель-май | о |  | Администрация, школьники, ДК |
| 13 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) |  |
| 14 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Всего** |  |  | **1 680,92** |  |  |
| **Глуховская** |
| 1 | Ремонтные работы по уличному освещению |  | В течение года | 27,00 | Местный бюджет | администрация |
| 2 | Спиливание старых деревьев | д. Липовка , с. Глухово, п. Красный Яр | Май – октябрь | 10,00 | Привлечение средства населения Местный бюджет | администрация |
| 3 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | Администрация, учреждения, население  |
| 4 | Ямочный ремонт дорог  | п. Красный Яр, д. Липовка, с. Глухово | Июнь - сентябрь | 900,00 | Муниципальный дорожный фонд | администрация |
| 5 | Ремонт памятников погибшим войнам | п.Красный Яр, с.Глухово, д. Ёлкино | Апрель | 5,00 | Привлечение средства населения | Администрация, население |
| 6 | Благоустройство территории детских площадок | д. Липовка, с. Глухово, д. Ёлкино | Апрель - июнь |  | Силами местных жителей | Администрация, население |
| 7 | Благоустройство кладбищ | д. Анненка, д. Родионово | Апрель | 10,00 | Местный бюджет, организация жителей на субботник | Администрация, население |
| 8 | Участие в конкурсах 10 августа в день р.п.Воскресенское |  | Август |  |  | администрация |
| 9 | Зимнее содержание дорог |  | Декабрь, январь, февраль, март | 400,00 | Муниципальный дорожный фонд | администрация |
| 10 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) | Администрация, руководители учреждений, население |
| 11 | Проверка адресного хозяйства |  | В течении года |  | Специалисты администрации | администрация |
| 12 | Благоустройство территории памятников погибшим войнам по всем населенным пунктам |  | Апрель-май | о |  | Администрация, школьники, ДК |
| 13 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Итого** |  |  | **1 352,00** |  |  |
| **Егоровская** |
| 1 | **Проведение конкурсов** |  |  |  |  | администрация |
|  | Новогоднее оформление витрин и торговых залов объектов торговли |  |  |  |  |  |
|  | -Благоустройство, оформлениеплощадки перед входом объекта торговли  |  |  |  |  |  |
|  | -Лучший цветник у адм. здания |  |  |  |  |  |
|  | -Самая благоустроенная производственная территория |  |  |  |  |  |
|  | -Дом образцового содержания |  |  |  |  |  |
|  | Лучший цветник у жилого дома |  |  |  |  |  |
|  | -Самая благоустроенная улица |  |  |  |  |  |
| 2 | -**Определение мест складирования мусора** |  | Апрель |  | Бюджет сельсовета | Проведение субботников |
| 3 | -Установка урн у административных зданий |  | Январь |  | Бюджет сельсовета | Руководители учреждений |
| 4 | -Устройство, ремонт спортивных площадок |  | Май |  | Бюджет сельсовета | администрация |
| 6 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | Администрация, руководители учреждений, население |
| 7 | -Организация уличного освещения |  | 2016 | 128,00 | Бюджет сельсовета | администрация |
| 8 | -Установка скамеек в общественных местах |  | Май |  |  | Привлечение безработных |
| 9 | Ремонт дорог, мостов |  | Май - сентябрь | 1208,80 | Бюджет сельсовета | администрация |
| 10 | -Благоустройство кладбищ (вырубка взрослых деревьев, ремонт ограждений |  | Май - июнь |  |  | администрация населениеПроведение субботников |
| 11 | -Ремонт памятников |  | Апрель | 2,00 | Бюджет сельсовета | администрация |
| 12 | Содержание захоронений |  |  |  |  | администрация |
| 13 | Ремонт колодцев |  |  |  |  | администрация |
| 14 | Зимнее содержание дорог |  | Зимний период | 160,00 | Бюджет сельсовета | администрация |
| 15 | Благоустройство территории памятников погибшим войнам по всем населенным пунктам |  | Апрель-май | о |  | Администрация, школьники, ДК |
| 16 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) | Администрация, руководители учреждений, население |
| 17 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **итого** |  |  | **1 498,80** |  |  |
| **Капустихинская** |
| 1 | Зимнее содержание дорог населенных пунктов  |  | Зимний период | 180,00 |  | администрацияПМК, ДСК«Гранит» |
| 2 | Ямочный ремонт дорог по населенным пунктам | д. Будилиха | 3кв. | 30,00 |  | АаминистрацияПМК |
| 3. | Ремонт и замена водопроводных сетей |  |  |  |  | администрацияВодоканал |
| 4 | Участие администрации в программе местные инициативы Ремонт дороги в | д. Русениха | 3кв. | 300,00/700,00 | БюджетДр. источники | администрациянаселение |
| 5 | Ремонт уличного освещения |  | 4кв. | 8,474 |  | администрация |
| 6 | Изготовление аншлагов и размещение их по территории на тему ликвидации несанкционированных свалок и уборке мусора |  | 2кв. | 20,00 | Др. источники | администрация |
| 7 | Уборка мусора вдоль дорог и на территории населенных пунктах (летний период) |  | 2кв. | 15,533 |  | администрацияЦентр занятости |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок и уборка свалок в отведенных для жителей местах |  | 2кв. | 8,00 |  | администрацияорганизация по договору |
| 9 | Посадка цветов, прополка у административных зданий |  | 2кв. | 1,00 |  | администрация |
| 10 | Проверка состояния придомовых территорий, составление актов и проведение бесед с жителями |  | 2кв. |  |  | администрация |
| 11 | Снос бесхозных разрушенных и обгоревших домов |  | 2 – 3кв. | 5,00 |  | Собственники домов |
| 12 | Декоративный ремонт памятников ВОВ |  | 2 кв. | 2,00 |  | администрация |
| 13 | Уборка территории у памятников и посадка цветов |  | 2кв. | 1,00 |  | администрациядепутаты |
| 14 | Проверка состояния придомовых территорий |  | 2кв. |  |  | администрация |
| 15 | Организация и проведение субботников по уборке территорий у подведомственных учреждениях и по населенным пунктов, скашивание травы и кустарников |  | 2-3кв. |  |  | администрацияЦентр занятости  |
| 16 | Уборка мест захоронений |  | 2 - 3кв. |  |  | администрациядепутатынаселение |
| 17 | Проведение уборки территорий, приле-гающих к жилому фонду и вывоз мусора |  |  |  |  | администрациянаселение |
| 18 | Проведение экологических акций в летний период  |  | 3кв. |  |  | администрацияшкольникиклубные работники |
| 19 | Проведение конкурсов: «Лучший населенный пункт», «Лучший палисад», «Лучший дом» |  | 3кв. | 3,00 | Др. источники | администрация клубы |
| 20 | Уборка и спиливание старых, сухостойных и угрожающих жизни деревьев и по заявлениям граждан |  | 2 - 3кв. | 3,00 |  | администрация |
| 21 | Опашка населенных пунктов по необходимости |  | 3кв. | 5,00 |  | администрация |
| 22 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) | администрация |
| 23 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Итого** |  |  | **559,007****723,00** | БюджетДр. источники |  |
| **Нахратовская** |
| 1 | Расчистка от снега дорог по населенным пунктам администрации Нахратовского сельсовета |  |  | 350,00 |  | администрация |
| 2 | Замена деревянного моста на железобетонный через речку Аппакуша | д. Кузнецово |  | 200,00 |  | администрация |
| 3 | Строительство дороги песок щебень  | д. Марьинод.Якшихад. Марфино |  |  |  |  |
| 4 | Грейдерование дорог по всем населенным сельсовета  |  | май - июнь | 100,00 |  | администрация |
| 5 | Укладка 1 трубы диаметром 0,30 на 6 м. | д. Чихтино ул. Набережная |  | 40,00 |  | администрация |
| 6 | Замена 5 – х светильников  | д. Безводное, Кучиново, Орехах, Чихтино, д. Шамино | 2 кв. | 15,00 |  | администрация |
| 7 | Декоративный ремонт памятников | д.Елдеж, д. Марфино, д. Кучиново | До 4 мая | 4,00 |  | администрация |
| 8 | Спиливание сухих деревьев  | д. Копылково |  | 7,00 |  | администрация |
| 9 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений, памятников |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | администрацияруководители учреждений, население |
| 10 | Благоустройство кладбищ | д.Елдеж д.Безводное д. Чихтино д.Орехи д. Светлушенское |  |  | Средства спонсора | администрация |
| 11 | Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа |  | Август | о |  | Администрация, ДК, школы |
| 12 | Ремонт мостика  | д. Елдеж ул. Набережная |  | 60,00 | бюджет |  |
| 13 | Разбивка цветников и клумб у административных учреждений |  |  |  | Своими средствами | администрацияруководители учреждений |
| 14 | Приобретение и установка контейнеров | д. Марфино, д. Озерское |  |  | Средства спонсора |  |
| 15 | Вывоз мусора из населенных пунктов |  |  |  | Средства спонсора |  |
| 16 | Благоустройство территории памятников погибшим войнам по всем населенным пунктам |  | Апрель-май | о |  | администрация школьники, ДК |
| 17 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) | администрация |
| 22 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Всего** |  |  | **776,00** |  |  |
| **Нестиарская** |
| 1 | Расчистка населённых пунктов от снега в зимнее время |  | В течение года | 90,00 |  | администрация |
| 2 | Проведение восстановительных работ после весеннего паводка у подъезда через р. Быстрец | д. Завод | май |  | Средства МЧС | администрация |
| 3 | Улучшение проезда по улицам путём пескования, грейдерования дорог:  | д.Автулихад.Марковод. Заводд. Никановод. Клюкинод. Быстрецд.Заозерьес. Нестиары | Май - октябрь | 692,300 |  | администрация |
| 4 | Спиливание 5 – и сухих деревьев | Д. Никаново, д. Марково, с. Нестиары | В летние месяца | 10,00 |  | администрация |
| 5 | Замена лампочек, ремонт светильников уличного освещения |  | В течение года | 20,000 |  | администрация |
| 6 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | администрацияруководители учреждений, население  |
| 7 | Установка элементов детской площадки по Программе «Местные инициативы» |  | Май - сентябрь | 20,00 |  | администрациянаселение |
| 8 | Расчистка территории кладбища в с. Нестиары с привлечением жителей  | д. Заозерье, д. Быстрец, с. Нестиары | Весна |  | субботники | администрация |
| 9 | Благоустройство территории памятников погибшим войнам по всем населенным пунктам |  | Апрель-май | о |  | Администрация, школьники, ДК |
| 10 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) | администрация |
| 11 | Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа |  | Август | о |  | Администрация, ДК, школы |
| 12 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Итого:** |  |  | **832,30** |  |  |
| **Староустинская** |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  | С 11.01.2016 по 31.12.2016 | 99,90 |  | администрация |
| 2 | Ремонт памятников погибшим войнам (косметический) | С.Староустье, д. Драничное | Апрель – май | 4,00 |  | администрация |
| 3 | Скашивание травы по центральным улицам населенных пунктов |  | Июль, июль |  | Средства центра занятости | администрациянаселение |
| 4 | Спиливание тополей | д.Драничное, д. Игнатьево | В течение года |  | Привлеченные средства | администрация |
| 5 | Обустройство площадки ТБО | с.Староустье | В течение года | 10,00 |  | администрация |
| 6 | Субботники по уборке населенных пунктов, возле учреждений культуры, памятников и |  | Май, сентябрь, октябрь |  |  | субботники |
| 7 | Работы по уличному освещению в населенных пунктах сельсовета |  | В течение года | 29,00 |  | администрация |
| 8 | Уборка территорий кладбищ | - с.Староустье-с.Троицкое | Май, сентябрь |  | Привлеченные средства | администрациянаселение |
| 9 | Продолжение ремонта изгороди кладбища | с. Троицкое | Октябрь - ноябрь |  | Спонсорские средства | администрациянаселение |
| 10 | Ремонт в соответствии с требованиями биотермической ямы | с.Староустье | В течение года |  | Спонсорские средства | администрация |
| 11 | Благоустройство территории парка возле здания администрации |  | Май - июль |  | Спонсорская средства | администрация |
| 12 | Участие в программе «Местные инициативы» |  | В течении года |  |  | администрациянаселение |
| 13 | Ремонт дорог общего пользования местного значения |  | Апрель – ноябрь . | 761,90 |  | администрация |
| 14 | Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов, ликвидация несанкционированных свалок |  | Конец марта, апрель |  | Организация жите-лей и дачников на субботники, прив-лечение безработ-ных граждан (по программе общест-венных работ) | администрациянаселение |
| 15 | Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа |  | Август | о |  | Администрация, ДК, школы |
| 16 | Праздничное оформление зданий |  | Государствен. праздники |  | Собственники зданий | администрация |
|  | **Итого:** |  |  | **904,80** |  |  |

**План Воскресенской поселковой администрации по благоустройству на 2016 год**

1) Ремонт 15 контейнерных площадок.

2) Ремонт ограждения старого кладбища (участие в проекте местных инициатив).

3) Ограждение лицевой стороны нового кладбища.

4) Косметический ремонт, откачка из общественного туалета (на автостанции).

5) Ямочный ремонт ул.Февральская, ул.Красноармейская, ул.Пушкина.

6) Грейдерование грунтовых дорог в р.п.Воскресенское, пос.Калиниха и пос.им. Михеева.

7) Уборка 11 тополей с ул.Ленина.

8) Ремонт (замена сруба на железобетонные кольца) колодца в пос.им. Михеева на ул.Комарова у дома №17.

9) Ремонт и покраска памятников к 9 мая.

10) Щебенение 1 улицы в пос.Калинаха и 1 улицы в р.п.Воскресенское (при условии

участия в проекте местных инициатив).

11) Приобретение и установка на двух скважинах в р.п.Воскресенское энергосберегающего оборудования.

12) Проведение субботников по уборке территорий общественных кладбищ .

13) Нанесение дорожной разметки для пешеходов на ул.Февральской.

14) Ремонт и частичная замена урн в общественных местах Сквер Победы, ул.Ленина, ул.Октябрьская.

15) Подрезка кустарников на пл.Ленина, на ул.Пушкина, ул.Ленина, ул.Октябрьская .

16) Посадка не менее 100 деревьев в замен спиленных : ул.Ленина , ул.Октябрьская.

17) Ремонт лав для полоскания белья – у пристани и под Ватрухинской горой.

18) Ремонт досок объявлений.