# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВЛАДИМИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2019 года	№ 12

Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2019 года

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки, администрация Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Создать противопаводковую комиссию Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района.

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района согласно приложению 1.

3.Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района в период паводка 2019 года согласно приложению 2.

4.Рекомендовать:

4.1.Заведующим Барановским ФАП( Гущина И.Л. ), Шадринского ФАП и Владимирской амбулатории (Чурбанова В.А.) создать запас медикаментов на время весеннего паводка.

4.2.Предпринимателям работающим на территории администрации и филиалу НОПО Воскресенское райпо обеспечить продуктами питания все населенные пункты.

4.3.Руководству ООО «ДорстройНН» (Манукян М.М.) своевременно произвести пропуск воды через ж\б трубы , ОО «Мост» ( Иванов В.Г.)  через мосты на территории сельсовета.

5.Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на информационном стенде в здании администрации Владимирского сельсовета.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	С.В. Лепехин

Приложение 1

к постановлению администрации

Владимирского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 25.02.2019 года № 12

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Владимирского сельсовета

| №п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лепехин Сергей Витальевич | Глава администрации Владимирского сельсовета - председатель комиссии |
| 2 | Хазов Алексей Геннадьевич | Депутат сельского Совета -заместитель председателя комиссии |
| 3 | Зернова Ольга Николаевна | Специалист второй категории администрации Владимирского сельсовета - секретарь комиссии |
| Члены комиссии |
| 4 | Шилов Владимир Алексеевич | Сотрудник МПК |
| 5 | Борисов Александр Николаевич | Сотрудник МПК |

Приложение 2

к постановлению администрации

Владимирского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 25.02.2019 года № 12

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирского сельсовета в период паводка 2019 года

| №п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определение сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | до 01.03. |  | Лепехин С.В. |
| 2 | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке к безаварийному проведению паводковых мероприятий | до 01.03. |  | Лепехин С.В., депутаты сельского Совета |
| 3 | Разработка противопаводковых мероприятий, создание и утверждение противопаводковых комиссий в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводка | до 26.02 |  | Лепехин С.В. |
| 4 | Определение зон возможного затопления и подтопления | до 01.03 |  | Лепехин С.В. |
| 5 | Обеспечение своевременного осуществления комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в паводкоопасных территориях, привлекая по необходимости для этих целей силы и средства. | постоянно |  | Лепехин С.В. |
| 6 | Обеспечение безопасности населения, определение мест размещения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов для скота. | постоянно |  | Лепехин С.В., Предприниматели работающие на территории администрации: ( по согласованию) Филиал НОПО Воскресенское райпо (по согласованию); Гущина И.Л. (по согласованию) Чурбанова В.А. (по согласованию) |
| 7 | Проверка готовности водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод, создание запасов строительных материалов. | до 01.04 |  | ОО «ДорстройНН» Манукян М.М., ОО «Мост» Иванов В.Г. (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение контроля за обстановкой в местах массового лова рыбы в предпаводковый период, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед. | весеннее половодье |  | Депутаты сельского совета |
| 9 | Контроль выполнения принятых планов, постановления администрации Владимирского сельсовета «Об организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году» | в течение года |  | Лепехин С.В. |