**Протокол № 2**

**заседания общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области**

**от 14 марта 2019 года**

**Место проведения: р.п. Воскресенское площадь Ленина дом 1, актовый зал администрации Воскресенского района**

**Время проведения начало в 17.00**

**Председатель собрания :** Гурылев А.В. – глава администрации р.п. Воскресенское

Состав комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы»на территории муниципального образования р.п. Воскресенское присутствующих на заседании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гурылев А.В. |  | Глава администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района председатель Комиссии |
| Привалова Ю.Г. |  | Заместитель главы администрации р.п. Воскресенское заместитель председателя Комиссии |
| Постнова А.А. |  | Делопроизводитель администрации р.п. Воскресенское секретарь Комиссии |
| Члены Комиссии: |  |  |
| -Пайков В.Е. – заместитель главы администрации Воскресенского района (по согласованию);  -Ольнев В.Н. – депутат Земского собрания Воскресенского района (по согласованию);  -Храмова Т.М. – заместитель начальника ОКСА, главный архитектор района (по согласованию);  -Хохлышева С.В. – главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района (по согласованию) командировка; | | |
| -Мырова Е.Д. – Руководитель местного исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» Воскресенского района;  -Доронин С.И. – Заместитель секретаря местного отделения Партии «Единая Россия» Воскресенского района, глава местного самоуправления р.п. Воскресенское;  -Девушкина Т.Н. – Председатель районного Совета ветеранов войны и труда;  -Маланов Е.Г. – Председатель районного общества инвалидов;  -Козырев Ю.М. – Председатель Воскресенского района отделения Нижегородской региональной организации общероссийская общества организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы (Инвалиды войны) отсутствует; | | |
| -Представители управляющих организаций, (в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом) ООО «Уют» - Лукашевич О.В. - директор домоуправляющей компании ООО «Уют» - отсутствует, ИП Чуприн - Чуприн А.С. - руководитель домоуправляющей компании «ИП Чуприн» - отсутствует; | | |
| -Представители собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников представители советов МКД: Здорова Н.И., Мешкова В.М., Храмов С.А., Глазунова В.И., Люлина А.А.. Варнакова Н.Н., Аникина Ф.И., Зайцева Г.Ю., Суворов В.В., Шувалов А.Е., Маланов А.Н., | | |

приглашенные:

Склемин В.Н. – инженер ОКСА администрации Воскресенского района

**Рябинин С.А. –депутат поселкового Совета р.п. Воскресенское**

**Барышев В.А. - депутат поселкового Совета р.п. Воскресенское**

**Жители индивидуальных домов:**

**Ульмов Н.И. – житель улицы Калинина в р.п. Воскресенское**

**Шадрунов С.Н. – житель улицы Пролетарская в р.п. Воскресенское**

**Повестка заседания:**

1.Об итогах анкетирования по выбору мероприятий и перечня работ по благоустройству набережной р.Ветлуга в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на 2019 год

докладывают Пайков В.Е. – заместитель главы администрации Воскресенского муниципального района, Гурылев А.В. - глава администрации р.п. Воскресенское,

2. Обсуждение концепции и демонстрация дизайн-проектов и перечня работ по благоустройству набережной р.Ветлуга в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на 2019 год.

докладывает Храмова Т.М. – главный архитектор Воскресенского района

3.О сметах по ремонту дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на 2019 год .

докладывают Гурылев А.В. - глава администрации р.п. Воскресенское, Склемин В.Н. – инженер ОКСА администрации Воскресенского района

**По первому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Об итогах анкетирования по выбору мероприятий и перечня работ по благоустройству набережной р.Ветлуга в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на 2019 год

докладывают Пайков В.Е. – заместитель главы администрации Воскресенского муниципального района, Гурылев А.В. - глава администрации р.п. Воскресенское

**ВЫСТУПИЛИ: Ольнев В.Н.,** Гурылев А.В., Склемин В.Н.**,** Пайков В.Е., представители домов Здорова Н.И., Шувалов А.Е.,

Ольнев В.Н. – задал вопрос в какой возрастной аудитории проводилось анкетирование? Почему в вопросы анкетирования не включили мостовой переход около храма?

Пайков В.Е. – ответил, что анкетирование проводилось в МФЦ, Библиотеке, ЦКД, приемной администрации р.п. Воскресенское, ФОКе и в районной администрации было заполнено 290 анкет, привел данные по итогам анкетирования (Приложение 1). На второй вопрос ответил, что работа по набережной ведется не точечно, а комплексно – сейчас на втором этапе благоустраивается участок набережной около лестницы.

**По второму вопросу**

**СЛУШАЛИ: Обсуждение концепции и д**емонстрация дизайн-проектов и перечня работ по благоустройству набережной р. Ветлуга в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на 2019 год.

докладывает Храмова Т.М. – главный архитектор Воскресенского района

**ВЫСТУПИЛИ:** Ольнев В.Н., Храмова Т.М., Барышев В.А.. Ольнев В.Н., Ульмов Н.И., Гурылев А.В., Барышев В.А., Шадрунов С.Н., Рябинин С.А., Шадрунов С.Н., Храмова Т.М., Шадрунов В.Н., Ольнев В.Н., Храмова Т.М., Пайков В.Е.

выступления:

Ольнев В.Н. – чертежи сделаны в натуре с местности или это просто эскизы?

Ответ Храмовой Т.М. – это все топографическая съемка с местности.

Ольнев В.Н. – почему тротуар запроектирован шириной 1,5 метра а не 2 и почему на тренажерной площадке так мало места между снарядами – это очень неудобно?

Храмова Т.М. – все проекты и сметы проходят экспертизу в Нижегородсмета, поэтому нарушений нет.

Вопрос Барышева В.А. – на чертеже видно что все тротуары из брусчатки имеют изломанный вид, это усложнит работу?

Предложение Ольнева В.Н. – давайте тротуары сделаем из асфальта, так как им проще обойти все изломанные линии, а брусчатку придется пилить и будет некрасиво и не качественно.

Вопрос Ульмова Н.И. – на улице Калинина имеется одна единственная водопроводная колонка – какова ее судьба? Мы жители улицы просим ее сохранить и благоустроить.

Ответ Гурылева А.В. – в 2019 году мы в указанном Вами месте работы проводить не будем, а колонку я также предлагаю оставить и при следующем этапе работ продумать ее благоустройство.

Предложение Барышева В.А. – предлагаю что бы избежать ломанных линий брусчатку сделать полумесяцем и сгладить все ломанные углы.

Выступление Шадрунова С.Н. – я так же за изготовление тротуаров из брусчатки – это универсальный материал, ее можно выложить любой формой, ее проще заменять и ремонтировать и она дешевле чем асфальтирование. А изломанные линии можно выровнять.

предложение Рябинина С.А. – я предлагаю сделать сплошное покрытие из брусчатки от примыкания к автомобильной дороге, тогда мы сможем сгладить изломанные линии и появится больше места для установки лавочек для отдыхающих на набережной.

Ответ Храмовой Т.М. – учтем все пожелания при проектировании и разбивке на местности, я считаю, что тротуары из брусчатки более гармонично вписаны в данную территорию.

Выступление Шадрунова С.Н. – я считаю что надо иметь полный, законченный проект на всю набережную, что бы мы представляли всю картину а не отдельные ее элементы. А строительство проводить поэтапно, по мере наличия финансовых средств.

Ответ Храмовой Т.М. – такой эскизный проект уже есть – он размещен на сайте администрации района в разделе «Комфортная городская среда» и для наглядности вывешен в фойе администрации района на втором этаже. Работы по мере финансирования делим на этапы, сегодня мы обсуждаем второй этап работ. Стараемся соблюсти принцип что бы сделанный участок набережной имел законченный вид – и тротуары и освещение и тренажеры и торговля и.т.д.

Шадрунов С.Н. – эскиз это не достаточно, надо делать проект масштабно и в нем все до мелочей прописывать.

Ольнев В.Н. – торговую лавку я бы делать не стал, лучше сделать пешеходную дорожку до «Ватрухинской горы».

Шадрунов С.Н. – надо обязательно в первую очередь делать освещение, может быть лучше сделать тротуар полностью вдоль всей набережной до «Ватрухинской горы», но нужен красивый переходной мостик около Храма и предлагаю выкупить земельный участок и дом около Храма – там можно построить замечательную площадку.

Пайков В.Е. – если все высказались предлагаю завершить выступления. Высказанные замечания и предложения мы постараемся учесть в проектировании работ по набережной.

**РЕШИЛИ:** согласовать с учетом высказанных замечаний (сгладить ломанные линии при строительстве тротуаров) дизайн-проект и перечень работ по благоустройству набережной р.Ветлуга в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на 2019 год**.**

**По третьему вопросу**

**СЛУШАЛИ:** О сметах по ремонту дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на 2019 год .

докладывают Гурылев А.В. - глава администрации р.п. Воскресенское, Склемин В.Н. – инженер ОКСА администрации Воскресенского района

**ВЫСТУПИЛИ:** Гурылев А.В., Пайков В.Е., Шадрунов С.Н., Зайцева Г.Ю., Глазунова В.И., Склемин В.Н., Люлина А.А..

**РЕШИЛИ: Согласовать** сметы по ремонту дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на 2019 год**.**

**По заявлению жильцов дома по адресу: р.п. Воскресенское, ул. Красноармейская, д.13А исключить данный дом из перечня домов, территория которых благоустраивается в 2019 году.**

**Поручить администрации района и администрации р.п. Воскресенское подготовить исковые заявления в районный суд по отмене межевых планов и снятию с кадастрового учета земельных участков около следующих многоквартирных домов – улица 40 лет Победы дом 1, улица Ленина дом 99, улица 60 лет Октября дом 19 и заказать новые межевые планы земельных участков с учетом пожеланий жителей многоквартирных домов.**

**Разное: ответы на вопросы жителей**

На этом в 18.10 собрание объявили закрытым.

Всего присутствовало 26 человек.

Председатель собрания Гурылев А.В.