АДМИНИСТРАЦИЯ  КАПУСТИХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября  2013 года 									№51

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения на территории администрации Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным Законом   Российской Федерации от 06.10.2003гю « 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ», Федеральным Законом  от 07.12.2011 г . № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» , администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области  постановляет:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения на территории администрации  Капустихинского сельсовета.

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Капустихинского сельсовета  и разместить на официальном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 								А.В.Волкова

Утвержден

постановлением администрации

Капустихинского сельсовета

Воскресенского муниципального района

от  03.09.2013г.№ 51

График

разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения на территории администрации  Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

| № п\п | Наименование мероприятий | дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении на территории администрации Капустихинского сельсовета | до 10.09.2013 |
| 2 | Размещение на стенде на здании администрации и на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения и информации , о порядке предоставления необходимых сведений | 11.09.2013 |
| 3 | Сбор исходных данных для разработки схемы водоснабжения и водоотведения | до 25.09.2013 |
| 4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | до 15.10.2013 |
| 5 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте администрации Воскресенского района. Размещение сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района | 17.10.2013 |
| 6 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а так же срок их сбора указываются на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района) | 18.10.2013 --18.11.2013 |
| 7 | Размещение информации в уголках информации на территории администрации Капустихинского сельсовета и на административном здании администрации о проведении публичных слушаний | до 20.11.2013 |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | 05.12.2013 |
| 9 | Размещение информации заключения о результатах публичных слушаний и протокола | 05.12.2013-07.12.2013 |
| 10 | Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения | до 11.12.2013 |
| 11 | Размещение на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений ,составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы). | до 14.12.2013 |